| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku” (identifikācijas Nr. T.I.2026/16) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2025.gada 10.marts plkst. 15:00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Evija Barausa, tālr. 26253544, e-pasta adrese: tirgusizpete@rigasudens.lv |

SIA “Rīgas ūdens”, turpmāk – Pasūtītājs, aicina piedalīties tirgus izpētē “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku” (identifikācijas Nr. T.I.2026/16; turpmāk – Tirgus izpēte) un līdz 2026.gada 10.marta plkst.15:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Ieinteresētais uzņēmējs, turpmāk – Pretendents, var iesniegt piedāvājumu parolē aizsargāta dokumenta veidā, lai tas nebūtu pieejams pirms Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā termiņa. Ja piedāvājums tiek aizsargāts ar paroli, parole jānosūta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada elektropārvades līnijas (turpmāk – EPL) trasē, izmantojot specializētu tehniku, kā arī bīstamo kritušo koku un koku zaru utilizāciju (turpmāk – Darbi), atbilstoši Tehniskai specifikācijai – darba uzdevumam (3.pielikums), Pieteikumam (1.pielikums), Līguma projektam (2.pielikums) un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pilns Darbu apjoms un izpildes prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā (3.pielikums).

  - Plānotais līguma darbības termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pakalpojuma izpildes vieta: Garkalnes pagasts, Ropažu novads, tai skaitā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Garkalnes meži”.

  - Samaksas kārtība – 20 dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā ārvalstu reģistrā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un tam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

  - Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (trijos pilnos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt izpildītam vismaz 1 (vienam) līgumam par EPL trašu tīrīšanu vai bīstamo koku ciršanu aizsargjoslās, vai līdzvērtīgiem apauguma novākšanas darbiem infrastruktūras objektos. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros veikta bīstamo koku un koku zaru ciršana EPL un/vai transformatoru apakšstacijas aizsargjoslās.

  - Pretendentam jānodrošina:

    - vismaz 1 (viens) speciālists ar spēkā esošu kokkopja un/vai arborista kvalifikāciju;

    - specializēta tehnika, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā noteiktajām prasībām.

    - spēkā esoša pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kuras darbības termiņš nav īsāks par plānoto līguma izpildes laiku vai arī apdrošināšanas kompānijas pretendentam izsniegta garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms Darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts civiltiesiskās apdrošināšanas līgums.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Parakstīts Pieteikums (1.pielikums);

  - Finanšu piedāvājums (4.pielikums – pievienots MS Excel formātā atsevišķā datnē);

  - Pretendenta pieredzes saraksts (5.pielikums);

  - Speciālista pieejamības apliecinājums (6.pielikums);

  - Speciālista/u sertifikāta/u kopija/s;

  - Spēkā esoša vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas vēstule;

  - Pilnvara (ja pieteikumu Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona).

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

1.pielikums – Pieteikuma – Piedāvājuma dalībai Tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām;

3.pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 3 (trīs) lapām; ar tās pielikumu Nr.1 “Zemes vienību saraksts 20 kV gaisvada līnijas trases apkopšanas darbiem” uz 1 (vienas) lapas un pielikumu Nr.2 “20 kV gaisvada līnijas trases situācijas plāns” uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums (pievienots MS Excel formātā atsevišķā datnē);

5.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksta veidne uz 1 (vienas) lapas;

6.pielikums – Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

1.pielikums

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

- PIETEIKUMS – PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTĒ

- “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku”

(identifikācijas Nr. T.I.2026/16)

Ar šo <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, turpmāk – Pretendents, iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku” (identifikācijas Nr. T.I.2026/16; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt bīstamo koku, koku zaru ciršanu, celmu un sakņu sistēmu frēzēšanu 20 kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku, kā arī bīstamo kritušo koku un koku zaru utilizāciju, turpmāk – Pakalpojumi, atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājumam, tā pielikumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma sniegšanai;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi un spējas Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu;

  - 2.14. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē

  - https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20

udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:

1. Finanšu piedāvājums (pievienots MS Excel formātā atsevišķā datnē);

2. Pretendenta pieredzes apraksts uz <lapu skaits> lap__;

3. Pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums uz <lapu skaits> lap__;

4. Speciālista sertifikāta kopija uz <lapu skaits> lap__;

5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise / garantijas vēstule uz <lapu skaits> lap__;

6. Pilnvara (ja pieteikumu Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona) uz <lapu skaits> lap__.

<Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

2.pielikums

Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršanu, celmu un sakņu sistēmu frēzēšanu

(tirgus izpētes Nr.T.I.2026/16)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ______________ personā, kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 20__.gada ___________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/___) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________, reģ. Nr._______, tās _________ personā, kur_ darbojas uz _____ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Darbi – Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja veiktie bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršanas, celmu un sakņu sistēmu frēzēšanas darbi ārpus meža teritorijas 20 kV gaisvada elektropārvades līnijas (turpmāk – EPL) trasē, izmantojot specializētu tehniku, kā arī bīstamo kritušo koku un koku zaru utilizācija saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu.

  - Objekts – 20 kV elektropārvades līnijas (turpmāk – EPL) trase Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, zemes vienībās, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā (Pielikums Nr.1), tai skaitā dabas lieguma “Garkalnes meži” teritorijā.

  - Akts – Uzņēmēja sagatavots veikto Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kurā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - veikto Darbu nosaukums, apjoms, faktiskās izpildes datums;

    - veikto Darbu vērtība;

    - norāde par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs, apņemas veikt Darbus Līgumā un Pielikumā Nr.1 noteiktajā kārtībā un atbilstoši normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstošā kvalitātē izpildītajiem Darbiem.

  - Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) kalendāra mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Darbu izpildes kārtība

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu mantai.

  - Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Darbu izpildes gaitu un izpildīt Pasūtītāja norādījumus Darbu veikšanas procesā.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs sagatavo Aktu saskaņā ar Līguma 1.3.punktu un iesniedz to Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajā kārtībā pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, kā arī novērtē Darbu kvalitāti un paraksta Aktu vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. Pēc trūkumu novēršanas Aktu Uzņēmējs iesniedz atkārtoti.

  - Darbi netiek pieņemti, ja tie nav veikti atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Darbu veikšanas kārtību.

  - Atbilstoši Līgumam veiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc Akta abpusējas parakstīšanas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR ________,__ (__________ euro un __ centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Detalizētas Darbu izmaksas ir noteiktas Līguma Pielikumā Nr.2.

  - Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu. Samaksas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā Aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu apjomu un Pielikumā Nr.2 norādītās izmaksas.

  - Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.2.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā (bez PVN) par rēķina iesniegšanas kavējumu. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas.

  - Līguma Pielikumā Nr.2 norādītajās Darbu cenās ir ietvertas visas Uzņēmēja izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei atbilstoši Pielikumā Nr.1 noteiktajai kārtībai, tajā skaitā darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot PVN, un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

  - Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

- Strīdu risināšana un atbildība

  - Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Līgumā un tā pielikumos norādītos Darbu uzsākšanas termiņus vai izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no minētās summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summas, ko tas maksā Uzņēmējam par veiktajiem Darbiem.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Uzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par Darbu izpildē iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un darbībām, Darbu veikšanas procesā pielietoto tehnisko nodrošinājumu, materiālu kvalitāti un izmantoto tehnoloģiju.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu atbilstību normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Darbiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.

  - Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs Līguma darbības laikā kavē Līguma Pielikumā Nr.1 norādīto Darbu uzsākšanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

- Nepārvaramā vara

  - Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i., karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

- Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses vai kontaktpersonu / pilnvaroto personu maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sagatavoti rakstveidā un abas Puses tos būs parakstījušas.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē, kura pilnvarota veikt Pasūtījumus, pieņemt Darbus, parakstot Aktu, kā arī veikt citus Līgumā noteiktos Pasūtītāja pārstāvja pienākumus ir ___________________, personas kods ________, tālr.: ________, e-pasta adrese ________, un viņas prombūtnes laikā ___________________, personas kods ________, tālr.: ________, e-pasta adrese: ________.

  - Uzņēmēja kontaktpersona, kurai tiek nosūtīti Pasūtījumi ir ___________________, tālr.: ________, e-pasta adrese: ________.

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens

_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniski uz __ lap__ ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija – darba uzdevums) uz __ lap__ un Pielikumu Nr.2 (Finanšu piedāvājums) uz __ lap__.

IX Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr. 40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1 Rīgā, LV-1050 Banka: AS “Citadele banka” IBAN: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: ________________________ Reģ. Nr._________________ ________________________ Banka: __________________ IBAN: __________________ Kods: ___________________ |
| --- | --- |
| ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS

“Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/16)

- Pakalpojuma mērķis

Kvalitatīvi un savlaicīgi veikta bīstamo koku, koku zaru, krūmu ciršana, kā arī celmu un sakņu sistēmu frēzēšana, izmantojot specializētu tehniku, SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) vajadzībām, veicot 20 kV elektropārvades līnijas (turpmāk – EPL) trases tīrīšanu Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, zemes vienībās atbilstoši Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma Pielikumam Nr.1 (turpmāk – Pakalpojums).

EPL trase šķērso īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu “Garkalnes meži” (sk. Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma Pielikumu Nr.2). Pakalpojuma izpilde jāveic, ievērojot darba drošības, dabas un vides aizsardzības prasības, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma un līguma par bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršanas, celmu un sakņu sistēmu frēzēšanas darbiem (tirgus izpētes Nr.T.I.2026/16; turpmāk – Līgums) prasībām, kā arī ievērojot zemes īpašnieku nosacījumus.

- Pakalpojuma rezultāts

  - Atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām veikta bīstamo koku, koku zaru, krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana EPL un transformatoru apakšstacijas aizsargjoslās.

- Vispārīgās prasības

  - Pakalpojuma sniegšana tiek veikta tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā un Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājam jāņem vērā, ka Pakalpojuma izpilde ir jāveic dažādu zemes īpašnieku īpašumos, tai skaitā teritorijā, kas ir dabas liegums.

  - Ievērojot Aizsargjoslu likumu, plānotā attīrāmā aizsargjoslas platība ir 6,5 m no trases līnijas ass uz katru pusi, sastādot kopējo platību 18,85 ha.

  - Pakalpojuma izpilde jāveic, ievērojot normatīvo aktu un Latvijas Valsts ceļu prasības, kā arī saistošos noteikumus, tai skaitā Aizsargjoslu likumu un Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumus Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – MK noteikumi Nr.982).

  - Uzņēmējam jāinformē zemes īpašnieki un institūcijas par plānotajiem darbiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām

  - Darbus Uzņēmējs veic pie neatslēgtas gaisvadu elektropārvades līnijas pēc atļaujas saņemšanas no Pasūtītāja. Pasūtītāja pilnvarota persona veic Uzņēmēja darbu vadītāja instruktāžu par darbu drošu izpildi konkrētajā objektā. Instruktāža noformējama darba drošības instruktāžu žurnālā.

  - Gadījumos, kad Uzņēmējs, veicot EPL trašu tīrīšanas darbus, ir bojājis elektrolīniju vai citas elektroietaises, kā arī trešo personu iekārtas, kura rezultātā ir radušās izmaksas un zaudējumi, tad Uzņēmējs atlīdzina izmaksas, kas saistītas ar atjaunošanas darbiem un/vai zaudējumu segšanu.

  - Uzņēmējam ir jānodrošina spēkā esoša un savas darbības jomai atbilstoša civiltiesiskā apdrošināšana pret bojājumiem trešās personas mantai, tai skaitā objektiem, piegulošai infrastruktūrai u.tml.

  - Izpildītājs atlīdzina izdevumus zemes īpašniekiem, pašvaldībām, kas saistīti ar īpašuma vai mantas postījumiem (ja tādi bijuši).

- Pakalpojuma izpildes prasības

  - Pirms Pakalpojuma uzsākšanas Uzņēmējs (kopā ar zemes īpašniekiem vai Pasūtītāja pārstāvjiem) veic objekta apskati dabā (turpmāk – Objekts), savstarpēji vienojoties par veicamo darba uzdevumu un darbu apjomu.

  - Trašu attīrīšanu no apauguma (krūmiem) Uzņēmējs veic, realizējot apauguma mehānisku novākšanu, pielietojot speciālus mehānismus, kuri aprīkoti ar augsnes mulčēšanas un rekultivācijas frēzēšanas agregātu. Frēzēšanas agregātam jābūt ar nekustīgi nostiprinātiem frēzes zobiem, kas nodrošina apauguma vismaz 10 cm diametrā sasmalcināšanu, augsnes virskārtas uzirdināšanu un apauguma sakņu sistēmas mehānisku saraušanu. Frēzēšanas agregāta darbībai jānodrošina, ka krūmi tiek sasmalcināti līdz pakāpei, kas nerada ugunsnedrošas kārtas veidošanos trasē un kuru var pielīdzināt utilizācijai. Krūmu celmus likvidē – mehāniski izrauj no augsnes vai nofrēzē zem augsnes līmeņa. Atsevišķus krūmus vai atsevišķi stāvošus krūmu pudurus ar platību līdz 50 m2 nozāģē, pielietojot motorzāģus vai krūmgriežus.

  - Vietās, kur frēzes pielietošana nav iespējama, apauguma novākšanu veic, izmantojot motorzāģus vai krūmgriežus. Pēc krūmu nozāģēšanas Uzņēmējs nodrošina to utilizāciju. Nav pieļaujama nozāģēto krūmu ilgstoša uzglabāšana trasē; to aizvākšanu organizē pēc iespējas vienlaicīgi ar nozāģēšanu, krūmus sašķeldojot ar speciālu tehniku, izvedot uz tam paredzētām utilizācijas vietām.

  - Pakalpojuma izpildes ietvaros Uzņēmējam ir jānodrošina:

    - pārvietošanās ar tehniku dabas lieguma teritorijā tikai pa EPL trasi, esošiem ceļiem, dabiskām brauktuvēm un stigām (nav pieļaujama dabas lieguma platību šķērsošana ar tehniku, tehnikas vienību uzglabāšana vai materiālu novietņu ierīkošana);

    - Objekta sakārtošana pēc veiktajiem darbiem (piemēram, uz ceļiem vai takām nokritušo zaru novākšana u.tml.);

    - nolūzušo apaļkoku (ja tādi ir) novietošana zemes īpašnieka norādītajā vietā.

  - Pakalpojums tiek uzskatīts par pabeigtu, kad Objekts tiek dabā pieņemts un Uzņēmējs ar Pasūtītāju un īpašnieka atbildīgo pārstāvi ir parakstījuši Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Prasības, kas jāievēro veicot trašu tīrīšanas darbus (Pakalpojumu):

    - No krūmiem attīrāmo joslu platumi

- Izvirzītās prasības pakalpojuma izpildē nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem

  - Izpildītāja tehnikas vienības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.

  - Izpildītājam un tā Līguma izpildē iesaistītajam personālam ir nodrošināti mobilie telefonsakari, kā arī elektroniskais pasts Līgumā paredzētās savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai.

- Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais personāls

  - Pirms darbu uzsākšanas, Uzņēmēja darbu vadītājam jābūt instruētam pie Pasūtītāja Darba aizsardzības sektora darbiniekiem.

  - Uzņēmējs nes pilnu atbildību par ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar Uzņēmēja spēkā esošo instrukciju, veicot elektropārvades līniju trašu tīrīšanu un Pasūtītājs nodrošina elektrolīniju un elektroietaišu atslēgšanu un Uzņēmēja pielaišanu pie darba atbilstoši  normatīvo aktu prasībām.

  - Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajam personālam ir normatīvo aktu prasībām atbilstošas darbinieku apliecības.

- Meža īpašnieku informēšana par trašu tīrīšanas darbiem aizsargjoslā

  - Pirms trašu tīrīšanas darbu uzsākšanas Uzņēmējam rakstiski jāapstiprina Pasūtītājam, ka attiecīgie meža īpašnieki ir informēti par Pakalpojuma veikšanu viņiem piederošā īpašuma teritorijā, ievērojot šādas prasības:

    - pirms trašu tīrīšanas darbu uzsākšanas, atbilstoši Aizsargjoslu likumā un MK noteikumos Nr.982 noteiktajiem termiņiem, zemes īpašnieku informēšana par trašu tīrīšanas darbu veikšanu veicama rakstiski, minētajos noteikumos noteiktajā formā;

    - Uzņēmējs nodod Pasūtītājam to īpašnieku sarakstu, kuri ir informēti par trašu tīrīšanas darbu veikšanu.

Pielikumi:

- Pielikums Nr.1 – Zemes vienību saraksts 20 kV gaisvada līnijas trases apkopšanas darbiem uz 1 (vienas) lapas;

- Pielikums Nr.2 – 20 kV gaisvada līnijas trases situācijas plāns uz 1 (vienas) lapas.

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.1

Zemes vienību saraksts 20 kV gaisvada līnijas trases apkopšanas darbiem

| Nr.p.k. | Īpašuma nosaukums | Kadastra Nr. | Zemes vienības kadastra apzīmējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dabas liegums Garkalnes meži | 80600040586 | 80600040870 |
| 2 | Dabas liegums Garkalnes meži | 80600040586 | 80600040886 |
| 3 | Dabas liegums Garkalnes meži | 80600040586 | 80600040886 |
| 4 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600040648 |
| 5 | Venču mežs | 80600040574 | 80600040647 |
| 6 | Ziemeļu mežs | 80600040570 | 80600040653 |
| 7 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600040651 |
| 8 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 9 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 10 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 11 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 12 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 13 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 14 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 15 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030274 |
| 16 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030270 |
| 17 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030273 |
| 18 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030271 |
| 19 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600030268 |
| 20 | Rīgas pilsētas meža fonds | 80600060334 | 80600060353 |
| 21 | Vecmeistari | 80600030145 | 80600030145 |
| 22 | Baltkrasti | 80600030290 | 80600030290 |
| 23 | Jaunkrasti | 80600030150 | 80600030150 |
| 24 | Dūdas | 80600030165 | 80600030165 |
|  | Nobrauktuve no autoceļa A2 | 80600031054 | 80600030438 |
| 25 | Mežtīrumi | 80600030037 | 80600030037 |
| 26 | Dzīvojamā māja 16.km | 80600030285 | 80600030285 |
| 27 | Stacija Baltezers | 80600060344 | 80600030389 |
| 28 | Senču prospekts 5 | 80600030061 | 80600030066 |

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.2

20 kV gaisvada līnijas trases situācijas plāns

4.pielikums

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē.

5.pielikums

Pretendenta pieredzes veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

“Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/16)

- Ar šo <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, turpmāk – Pretendents, apliecina, ka atbilstoši tirgus izpētes “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku” (identifikācijas Nr.T.I.2026/16) uzaicinājuma 2.2.punkta prasībām ir veikti šādi pakalpojumi:

| Nr. p.k. | Veiktā/o pakalpojuma/u īss apraksts un pakalpojumu sniegšanas vieta | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums | Veiktā/o pakalpojumu izpildes sākuma un pabeigšanas gads un mēnesis | Pakalpojuma pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums

Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

“Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/16)

# Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Bīstamo koku, koku zaru un krūmu ciršana, celmu un sakņu sistēmu frēzēšana 20kV gaisvada līnijas trasē, izmantojot specializētu tehniku” (identifikācijas Nr.T.I.2026/16; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <kokkopja/arborista> pienākumus, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu.

# Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas uz <lapu skaits> lap__.

### Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>:

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.