1.pielikums

ATKLĀTA KONKURSA

“Centralizētās platformas ieviešana”

(identifikācijas nr.RŪ-2026/75)

nolikuma projekts

satura rādītājs

1.	Ziņas par Pasūtītāju	3

2.	Vispārīga informācija	3

3.	Informācijas apmaiņas kārtība	6

4.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība	6

5.	Piedāvājuma noformējuma prasības	7

6.	Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās	7

7.	Pretendentu izslēgšanas noteikumi	8

8.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	8

9.	Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	9

10.	Tehniskais piedāvājums	13

11.	Finanšu piedāvājums	14

12.	Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana	14

13.	Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi	20

14.	Apakšuzņēmēju saraksts	20

15.	Konkursa rezultātu paziņošanas un līguma slēgšanas kārtība	20

16.	Citi noteikumi	20

1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne	21

2.pielikums Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne	25

3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne	26

4.pielikums Līguma projekts	27

5.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes	50

6.pielikums Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes	51

7.pielikums Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne	52

8.pielikums Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne	53

Ziņas par Pasūtītāju

  - Pasūtītājs

SIA “Rīgas ūdens”

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv

Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/lv

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179

Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150569 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti).

  - Pasūtītāja kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Monika Kristīne Sondore, tālr. 28602840, e-pasta adrese  monika.sondore@rigasudens.lv

Vispārīga informācija

  - Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums: “Centralizētās platformas ieviešana”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2026/75.

  - Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums

Atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini

    - EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

    - Konkurss – šis atklātais konkurss.

    - Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.

    - Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums.

    - Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu.

    - Nolikums – šis Konkursa nolikums.

    - Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma 1.1.punktu).

    - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

    - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

    - Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.

    - Pakalpojumi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie pakalpojumi.

    - Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS iesniedzis Piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

    - Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums.

    - MK noteikumi Nr.397 – Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumi Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības”.

  - Konkursa priekšmets un tā apraksts

    - Konkursa priekšmets ir  centralizētās platformas ieviešana saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju, kā arī Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 72268000-1 (Programmatūras piegādes pakalpojumi).

Papildu CPV kodi:

72262000-9 (Programmatūras izstrādes pakalpojumi);

72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi);

    - Pakalpojumu sniegšanas vieta – Zigfrīda Annas Meierovica Bulvāris 1, Rīga, LV-1050.

    - Līguma izpildes termiņš – maksimālais Līguma izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Atsevišķi pakalpojumu izpildes termiņi ir norādīti 2.pielikumā pievienotās Tehniskās specifikācijas 8.8.sadaļā “Prasības Sistēmas ieviešanai”.

    - Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 12.7.punktā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku.

  - Konkursa izsludināšana

- Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

    - Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti;

    - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv;

    - Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī https://ted.europa.eu;

    - Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi;

    - tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv.

  - Līguma slēgšana

    - Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

    - Piedāvājuma nodrošinājumam Pretendents ir tiesīgs:

      - iesniegt kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tā ir neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija un tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti;

      - iesniegt apdrošināšanas sabiedrības, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tā ir neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija un tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti;

      - iemaksāt piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu Pasūtītāja kontā LV38HABA0551023750365, “Swedbank” AS. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz Piedāvājuma derīguma termiņam saskaņā ar Nolikuma 2.10.1.punktu vai Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma devējs;

      - līdz Līguma noslēgšanai, bet attiecībā uz Pretendentu, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju – līdz dienai, kad Pretendents saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

    - Pretendents zaudē Piedāvājuma nodrošinājumu, ja:

      - laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums, Pretendents atsauc savu Piedāvājumu;

      - Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, atsakās parakstīt Līgumu vai to neparaksta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

      - Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Piedāvājuma nodrošinājumi tiek atdoti Pretendentiem šādā kārtībā:

      - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības un ar kuru noslēgts Līgums, pēc Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

      - Pārējiem Pretendentiem pēc Līguma spēkā stāšanās;

      - Pretendentam, kurš nepiekrīt sava Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanai – pēc Piedāvājuma nodrošinājumā norādītā termiņa beigām.

    - Ja Pretendentam, kurš Piedāvājuma nodrošinājumam ir iemaksājis piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu Pasūtītāja kontā, Pasūtītājs atmaksā Piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pretendenta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, kurā tai skaitā norādīts bankas norēķinu konts, kurā Piedāvājuma nodrošinājuma naudas summa ieskaitāma.

    - Kredītiestādes izsniegtā garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise (parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) kopā ar maksājuma uzdevumu par prēmijas maksājuma samaksu vai maksājuma dokuments par Piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams Piedāvājumam.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums

    - Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas bez PVN.

    - Uzņēmējs līgumsaistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tā ir neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija un tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir vismaz 180 (viens simts astoņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava Piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava Piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam iestādes, kas izsniegusi Piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā Piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu Piedāvājuma nodrošinājumu.

Informācijas apmaiņas kārtība

  - Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, publicētajai informācijai par Konkursu.

  - Saziņa un informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek latviešu valodā, rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi vai EIS sistēmas rīkus.

  - Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājuma iesniegšana

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2026.gada __.___________, plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/170567.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie Piedāvājumi netiek vērtēti un gadījumā, ja attiecīgie Piedāvājumi būs iesniegti drukātā veidā, tie neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.

  - Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

    - Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt.

    - Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

  - Piedāvājumu atvēršanas kārtība

    - Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2026.gada __._________, plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).

Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);

    - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Pieteikums dalībai Konkursā jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

  - Visus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

  - Ja Pretendenta Piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

  - Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.

  - Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās

  - Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs  Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pretendents tiks izslēgts no dalības Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā) noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Pretendents vai Likuma 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas iemeslam, nav piemērojami Likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

  - Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas iemeslam.

  - Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Likuma 49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas neatbilst minimālajām kiberdrošības prasībām vai nesniedz informāciju vai dokumentus atbilstības izvērtēšanai:

    - uz Pretendentu, apakšuzņēmēju (ja attiecināms) un to dalībniekiem, kapitāldaļu īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem, valdi, padomi, Līguma izpildē iesaistītajām fiziskajām personām vai iegādājamā informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas resursa ražotāju attiecas jebkurš MK noteikumu Nr.397 86.punktā minētais gadījums;

    - Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas nesniedz informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Pretendenta atbilstības Nolikuma 7.6.1.punktā norādītajām minimālajām kiberdrošības prasībām izvērtēšanai.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktu.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu.

  - Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu spējām, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments:

    - Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;

    - Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;

    - Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs;

    - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Tīmekļvietnes adrese, kur Pretendents var aizpildīt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā: http://espd.eis.gov.lv;

    - Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pretendents par kvalifikācijas kritērijiem nepieciešamo informāciju nedrīkst sniegt, tikai norādot iespējamo atbildi “jā” vai “nē” uz jautājumu par to, vai ekonomikas dalībnieki atbilst visiem nepieciešamajiem atlases kritērijiem, tas ir, Pretendentam Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas “IV daļa Atlases kritēriji” apakšsadaļā “C. Tehniskās un profesionālās spējas” jānorāda tāds informācijas apjoms, kas saskaņā ar Nolikuma 7. un 8.pielikumā prasīto ļauj Pasūtītājam pirmsšķietami pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| Nr.p.k. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzami dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. |
|  | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu). Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokumentus. |
|  | Pretendentam jānodrošina atbilstība prasībām attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: |  |
| 9.3.1. | Pretendenta gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gadu pārskatu gados vidēji ir jābūt vismaz EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru kopējam vidējam gada finanšu apgrozījumam ir jāatbilst Nolikuma 9.3.1.punkta prasībām. Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu apgrozījumam ir jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. * Vidējā viena gada neto finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu neto apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs). | - Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)), sagatavotā izziņa par finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 9.3.1.punktā noteiktajām prasībām. - Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)), sagatavotā izziņa par Pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, atbilstoši 9.3.2. punktā noteiktajām prasībām. - Zvērināta revidenta apstiprināts gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, revidenta ziņojums). Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību. - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)), paraksttiesīgās personas apstiprinātus operatīvā pārskata datus - bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, balstoties uz citas personas iespējām, nodrošinot solidāru atbildību par līguma izpildi, tai skaitā, finansiālām saistībām. Šādā gadījumā pretendents iesniedz savstarpēji noslēgtu līgumu, vienošanās, apliecinājumu u.c. dokumentus, kas apliecina solidāras atbildības par līguma izpildi nodrošināšanu un iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu, kas pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā. |
| 9.3.2. | Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata (2025.gada vai 2024.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2025.gada pārskats) rezultātiem, raksturo pozitīvs pašu kapitāls. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad katra piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra, finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. |  |
|  | Pretendents pēdējo 3 gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) viena līdz trīs projektu ietvaros ir ieviesis vai attīstījis risinājumu, kuru kopējās darba izmaksas (t.sk. licences) ir lielākas kā 1 000 000,00 EUR bez PVN un kas kopā ietver sekojošas tehnikās specifikācijas sadaļas: 1. Grāmatvedības uzskaite un finanšu vadība, 2. Personāla pārvaldība; 3. CRM; 4. Aktīvu pārvaldība. | Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā un kurā jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.4.punkta prasību izpildi. Pretendenta pieredzes sarakstam jāpievieno Pasūtītāju izsniegtas atsauksmes par Pretendenta pieredzes sarakstā norādītajiem objektiem, kas apliecina atbilstību Nolikuma 9.4.punktā norādītajām prasībām un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu. |
|  | Pretendents ir piedāvātā risinājuma/sistēmas ražotājs, vai tās sertificēts pārstāvis, vai tam ir tiesības piegādāt piedāvāto sistēmu (legāla sistēmas izcelsme) un nodrošināt ražotāja garantijas saistības. | Pretendentam jāiesniedz apliecinājuma dokumenti (piemēram apliecinājums; ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti (pilnvarojums) vai citi dokumenti) par sistēmas legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību izpildi. |
|  | Pretendents Līguma izpildei var nodrošināt šādus speciālistus: |  |
|  | Projektu vadītājs: - kuram ir latviešu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (mutiski un rakstiski). Ja piedāvātais speciālists nepārzin latviešu valodu, tad Pretendents nodrošina tulku uz latviešu valodu vismaz B2 līmenī; - kuram iepriekšējo 3 gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) kā projektu vadītājam ir pieredze vismaz vienā projektā, kā ietvaros ir ieviests vai attīstīts risinājums ar vismaz vienu no šādām sadaļām: 1.Grāmatvedības uzskaite un finanšu vadība, 2.Personāla pārvaldība; 3.CRM; 4.Aktīvu pārvaldība. | Pretendenta piedāvāto speciālistu parakstīti pieejamības apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā un kurā norādāma informācija, kas ļauj pārliecināties par speciālista atbilstību Nolikuma 9.6.1. un 9.6.2. punktu prasībām. Pretendentam jāiesniedz speciālistu pieejamības apliecinājumā norādīto līgumu pasūtītāju atsauksmes. |
|  | Risinājuma ieviešanas konsultantu komanda, kurā būtu vismaz 5 speciālisti, kas katrs atbilst šādiem kritērijiem: - latviešu valodas zināšanās vismaz B2 līmenī (mutiski un rakstiski). Ja piedāvātie speciālisti nepārzina latviešu valodu, tad Pretendents nodrošina tulku uz latviešu valodu vismaz B2 līmenī; - iepriekšējo 3 gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz vienā projektā, kā ietvaros ir ieviests vai attīstīts risinājums ar vismaz vienu no šādām sadaļām: 1.Grāmatvedības uzskaite un finanšu vadība, 2.Personāla pārvaldība; 3.CRM; 4.Aktīvu pārvaldība. |  |

  - Pretendents vienu speciālistu var piedāvāt tikai viena speciālista pienākumu izpildei.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju.

  - Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda katras funkcionālās prasības realizācijas veidu, norādot kādu no veidiem:

    - Prasība jau ir pieejama standarta produktā;

    - Prasība realizējama veicot Sistēmas konfigurācijas pielāgojumus;

    - Prasības realizējama veicot jaunu moduli vai sistēmu.

  - Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno projekta izstrādes, ieviešanas un realizācijas laika grafiks, kurā fiksēti visi projekta posmi un to ietvaros veicamās būtiskākās aktivitātes saskaņā ar 2.pielikumā pievienotās Tehniskās specifikācijas prasībām.

Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

  - Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.

  - Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

  - Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:

    - pārbaudīs, vai Pretendenta Piedāvājuma noformējums atbilst Nolikuma prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;

    - pārbaudīs, vai Pretendenta Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts;

    - pārbaudīs, vai Pretendenta Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - pārbaudīs Pretendenta kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;

    - pārbaudīs Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.

    - lai pārliecinātos par Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt video demonstrāciju tiešsaistē (ar video konferences sakaru vai citu saziņas līdzekļu palīdzību, kas tiks ierakstīta).

    - ja demonstrācijas laikā, Pasūtītājs secina, ka Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā norādītā funkcionālo prasību realizācijas atbilstība neatbilst demonstrācijā redzētajam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs to mainīt uz citu kategoriju (attiecībā uz kritēriju K8). Atbilstības maiņa tiek protokolēta komisijā.

    - pretendents par konkrētu demonstrācijas laiku tiks informēts atsevišķi, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotā demonstrācijas laika, nosūtot elektronisku uzaicinājumu uz Pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi. Demonstrācija tiks ierakstīta un pievienota protokolam, nodrošinot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Gadījumā, ja Pretendents atsakās vai neveic demonstrāciju noteiktajā laikā, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā norādīto funkcionālo prasību realizācijas atbilstības kategoriju un piešķirt “C” kritērijā K8 par katru pozīciju par kuru lūgta, bet nav veikta demonstrācija.

    - pārbaudīs Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un pārbaudīs, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

      - ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;

      - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

      - ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.

  - Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 12.7.punktā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku.

  - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas iegūs visaugstāko kopējo novērtējumu (lielāko kopējo punktu skaitu) atbilstoši šādiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku:

| Kritērijs |  | #### Vērtēšanas formula/punktu piešķiršanas metodika | Maksimālais punktu skaits | Dokumenti, kas apliecina kritēriju izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Sistēmas ieviešanas un izstrādes izmaksas | Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas: K1= (K1x/K1y)x15, kur K1– pretendenta iegūtais punktu skaits K1x – lētākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem K1y – pretendenta piedāvātā cena 15 – noteiktais maksimālais punktu skaits | 15 | Finanšu piedāvājums |
| K2 | Sistēmas visu nepieciešamo standarta produktu licenču izmaksas t.s. uzturēšanas izmaksas (60 mēnešiem) | Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas: K2 = (K2x/K2y)x10, kur K2 – pretendenta iegūtais punktu skaits K2x – lētākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem K2y – pretendenta piedāvātā cena 10 – noteiktais maksimālais punktu skaits | 10 | Finanšu piedāvājums |
| K3 | Izmaksas izmaiņu pieprasījumu realizācijai | Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas: K3 = (K3x/K3y) x5, kur K3 – pretendenta iegūtais punktu skaits K3x – lētākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem K3y – pretendenta piedāvātā cena (stundas likme x 500 stundas) 5 – noteiktais maksimālais punktu skaits | 5 | Finanšu piedāvājums (stundas likme) |
| K4 | Lokalizācija | Punktu piešķiršanas metodika: Piedāvājums saņems maksimālo punktu skaitu (5 punkti), ja visas sistēmas lietotāju saskarnes ir pieejamas latviešu valodā. Prasība neattiecas uz saskarnēm, ko izmanto sistēmas administratori, sistēmas uzraudzībai vai konfigurācijai, ja paredzētais lietotāju loks ir mazāks par 10 lietotājiem. Pretendenti, kas nenodrošina šo prasību saņem 0 punktus. | 5 | Tehniskais piedāvājums |
| K5 | Pielāgotība nozares vajadzībām | Punktu piešķiršanas metodika: Piedāvājums saņems maksimālo punktu skaitu (15 punkti), ja piedāvātās resursu plānošanas sistēmas standarta funkcionalitāte (bez specifiskas papildus izstrādes) atbalsta vismaz šādus nozares pamatprocesus: - ūdens un kanalizācijas pakalpojumu uzskaiti un tarifu piemērošanu, - klientu pieslēgumu pārvaldību, - skaitītāju uzskaiti un nolasījumus, - ūdens patēriņa prognozēšanu, - avārijas pieteikumu un tīklu bojājumu pārvaldību, - tīklu ekspluatācijas un uzturēšanas plānošanu, - infrastruktūras/ lineāro aktīvu pārvaldību (ieskaitot cauruļvadu, sūkņu staciju, attīrīšanas iekārtu un citu iekārtu dzīves cikla pārvaldību). Kā arī piedāvātajai sistēmai jābūt izmantotai vismaz trīs ūdens lineāro pakalpojumu (angliski utilities) uzņēmumos kā standarta risinājumam. Piedāvājums saņems 5 (piecus) punktus, ja piedāvātās resursu plānošanas sistēmas standarta funkcionalitāte (bez specifiskas papildus izstrādes) atbalsta vismaz 4 (četrus) no šajā metodoloģijā norādītajiem punktiem un sistēma ir izmantota vismaz vienā lineāro pakalpojumu (angliski utilities) uzņēmumā kā standarta risinājums. Piedāvājums nesaņems vērtējuma punktus (0 punkti), ka tā ja piedāvātās resursu plānošanas sistēmas standarta funkcionalitāte (bez specifiskas papildus izstrādes) atbalsta mazāk kā 4 no šajā metodoloģijā vērtētajiem procesiem. | 15 | Tehniskais piedāvājums |
| K6 | Piedāvātā risinājumā iekļauto ražotāju skaits | Punktu piešķiršanas metodika: Piedāvājums saņems maksimālo punktu skaitu (10 punkti), ja pretendenta piedāvātais risinājums tiek balstīts uz 2 vai mazāk ražotāju produktiem Piedāvājums saņems 3 (trīs) punktus, ja pretendenta piedāvātais risinājums tiek balstīts uz 3 līdz 4 ražotāju risinājumiem. Piedāvājums nesaņems vērtējuma punktus (0 punkti), ja risinājums tiek veidots no vairāk kā 4 ražotāju produktiem. Produktu papildinājumi, vai standartizētie spraudņi, vai komponentes, vai moduļu pielāgojumi, kas tiek piegādāti caur ražotāja mājas lapu/tiešsaistes veikalu, un kuriem tiek nodrošināts ražotāja atbalsts kopā ar pamata risinājumu, tiek uzskatīti par tā ražotāja produktu, kura mājas lapā/tiešsaites veikalā produkti tiek izvietoti un kura risinājumu tie papildina. | 10 | Finanšu piedāvājums |
| K7 | Piedāvātās vēlamās prasības | Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas: K7= (K7x/K7max)x20, kur K7 – pretendenta iegūtais punktu skaits K7x – pretendenta norādītais Vēlamo prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “J”. K7max – lielākais norādītais Vēlamo prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “J” starp visiem piedāvājumiem. 20 – noteiktais maksimālais punktu skaits | 20 | Tehniskais piedāvājums |
| K8 | Standarta produkta atbilstība | Kritēriju aprēķina pēc šādas formulas: K8=(1-0,2xK8b/K8bmax– 0,8K8c/K8cmax) x 20, kur K8 – pretendenta iegūtais punktu skaits K8b – pretendenta norādītais prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “B”. K8bmax – lielākais norādītais prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “B” starp visiem piedāvājumiem. K8c – pretendenta norādītais prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “C”. K8cmax – lielākais norādītais prasību izpilžu skaits, kuras piedāvājumā atzīmētas ar atzīmi “C” starp visiem piedāvājumiem. 20 – noteiktais maksimālais punktu skaits | 20 | Tehniskais piedāvājums |
| Kopējais novērtējums (punktu skaits): |  |  | 100 |  |

Kopējais piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts šādi:

K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8, kur

K – kopējais visos kritērijos iegūto punktu skaits;

K1-K8 – iegūtais punktu skaits katrā kritērijā, saskaņā ar vērtēšanas metodiku.

Novērtējumā tiks ņemts vērā punktu skaits ar diviem cipariem aiz komata.

  - Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (piešķirtais punktu skaits) ir vienāds, Komisija izvēlas piedāvājumu, kuram 12.7.punktā minētā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijā K1 “Sistēmas ieviešanas un izstrādes izmaksas” ir zemākā piedāvātā cena. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāds kritērijā K1 piedāvātā cena, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

  - Pārbaudi par Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem un Sankciju likuma 11.1 pantā minētajiem nosacījumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) vai Sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.

  - Pārbaude par Pretendenta atbilstību Nolikuma 7.6.1. un 7.6.2.punktā norādītajām minimālajām kiberdrošības prasībām tiek veikta attiecībā uz Pretendentu, kurš un kura piedāvājums atbilst visām citām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst minimālajām kiberdrošības prasībām vai nesniedz dokumentus tā atbilstības izvērtēšanai, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.

Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Komisijai un Pasūtītājam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

  - Piegādātājam un Pretendentam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības uz pienākumi.

Apakšuzņēmēju saraksts

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

konkursa rezultātu paziņošanas un līguma slēgšanas kārtība

  - Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 4.pielikums).

  - Līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likuma 65.panta septītajā daļā noteiktā, ievērojot minētā panta astotās daļas nosacījumus, nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Likuma 66.pantu un Līguma projektā noteikto.

  - Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

    - Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

    - atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu;

    - pēc Līguma parakstīšanas neiesniegs atbilstoši Nolikuma 2.9.punkta prasībām noformētu līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

Citi noteikumi

  - Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv‌/‌‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf.

  - Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas ievērot tajā noteiktās prasības.

1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

- <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Centralizētās platformas ieviešana” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/75; turpmāk – atklāts konkurss).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.

- Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>) (kas nevar būt mazāks par <dienu skaits, kas nedrīkst pārsniegt 180 dienas> dienām, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma).

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesli un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  (turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesliem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu: <nav>/<pārkāpuma apraksts>. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no Sankciju likums 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem, Pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: <nav>/<noteiktās sankcijas apraksts>.

- Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.

- Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.

- Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta ceturto daļu.

- Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

- Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Pretendents apliecina, ka uz Pretendentu, apakšuzņēmēju (ja attiecināms) un to dalībniekiem, kapitāldaļu īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem, valdi, padomi, Līguma izpildē iesaistītajām fiziskajām personām vai iegādājamā informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas resursa ražotāju neattiecas MK noteikumos Nr.397 noteiktie aizliegumi līgumu slēgšanai un tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegs pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Pretendenta atbilstības minimālajām kiberdrošības prasībām izvērtēšanai.

- Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mikro>/<mazā>/<vidējā>/<lielā> uzņēmuma statuss.

- Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

- Pretendenta patiesie labuma guvēji: <patiesie labuma guvēji>

- Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: <personas>/<nav>.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

- Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

Pielikumā: Risku pašnovērtējums.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Risku pašnovērtējums

| Nr.p.k. | Kritērijs | Zems risks | Vidējs risks | Augsts risks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finanšu risku pašnovērtējums |  |  |  |  |
| 1.1. | VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati | ☐Pēdējo 6 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav bijis nodokļu (nodevu) parāds virs 150,00 EUR | ☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis nodokļu (nodevu) parāds virs 150,00 EUR, bet ne lielāks par 4268 EUR | ☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis nodokļu (nodevu) parāds 4268 EUR vai lielāks |
| 1.2. | Norēķini ar līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem | ☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 30 dienu laikā skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas | ☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 60 dienu laikā skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas | ☐Norēķins ar apakšuzņēmēju virs 60 dienām, skaitot no pasūtītāja veiktās apmaksas dienas |
| 1.3. | Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) ietekme % uz slēdzamo līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” | ☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir līdz 30% no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas | ☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir 30%-50% apjomā no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas | ☐Uzņēmēja kopējo darījumu (saistību) apjoms uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir virs 50% no pretendenta apgrozāmo līdzekļu kopsummas |
| 2. | Reputācijas risku pašnovērtējums |  |  |  |  |
| 2.1. | Administratīvā sodāmība | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav bijis administratīvi sodīts par profesionālās darbības pārkāpumiem | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis administratīvi sodīts par profesionālās darbības pārkāpumiem, izsakot brīdinājumu | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijis administratīvi sodīts par profesionālās darbības pārkāpumiem, piemērojot naudas sodu virs 5 naudas soda vienībām |
| 2.2. | Nodibināto līgumsaistību izpildījums | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav pārtraukta līgumsaistību izpilde no pasūtītāja puses | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pārtraukta līgumsaistību izpilde, noslēdzot pušu vienošanos par līgumsaistību pārtraukšanas kārtību un līgumsoda piemērošanu par no līguma izrietošo būvkomersanta saistību neizpildes faktu | ☐Pēdējo 4 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pārtraukta līgumsaistību izpilde no pasūtītāja puses |
| 3. | Līguma izpildes risku pašnovērtējums |  |  |  |  |
| 3.1. | Apakšuzņēmēju piesaiste | ☐Saistību izpildē nav plānota balstīšanās uz apakšuzņēmēju pieredzi un/vai nav plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 000 EUR | ☐Saistību izpildē ir plānota balstīšanās uz apakšuzņēmēju pieredzi un/vai ir plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 000 EUR, bet ne vairāk kā 30% no saistības kopapjoma | ☐Saistību izpildē ir plānota apakšuzņēmēju piesaiste virs 30% no saistības kopapjoma |
| 3.2. | Avansa maksājuma nepieciešamība | ☐Līdz 5% no saistības kopapjoma, iesniedzot bankas ekspromisorisku garantiju | ☐Līdz 5% no saistības kopapjoma, iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības ekspromisorisku garantiju | ☐Līdz 10% no saistības kopapjoma, iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības ekspromisorisku garantiju |
| 3.3. | Tehniskā aprīkojuma pieejamība | ☐Īpašumā | ☐Līzingā | ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju valdījumā |
| 3.4. | Kvalifikācijas prasību nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu pieejamība | ☐Uz darba līguma pamata | ☐Uz uzņēmuma līguma pamata | ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju personāls |

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne

pievienota MS Excel formātā atsevišķā datnē

3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

pievienota MS Excel formātā atsevišķā datnē

4.pielikums
Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par centralizētās platformas ieviešanu

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75, projekta ID Nr. 25.6.05.0005)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________ personā, kurš rīkojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes ____________ lēmuma (protokols Nr. ____) pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________, reģ. Nr .__________, tās __________ personā, kurš rīkojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

turpmāk tekstā abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, bez viltus, spaidiem un maldināšanas noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. 	Sistēma – centralizētā platforma, ko Pakalpojuma ietvaros Izpildītājs izstrādā, ievieš ekspluatācijā un piegādā Pasūtītājam atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā noteiktajiem tehniskajiem un funkcionālajiem risinājumiem;

1.2. 	Pakalpojums – viss no Līguma, Tehniskās specifikācijas, Piedāvājuma un Līguma pielikumiem izrietošais Izpildītājam saistošo aktivitāšu kopums, tajā skaitā Sistēmas izstrāde, piegāde, ieviešana ekspluatācijā, licenču nodrošināšana, apmācību un sākotnējā atbalsta nodrošināšana un Sistēmas garantijas saistību izpilde garantijas periodā;

1.3. 	Līgums – šis iepirkuma līgums kopā ar tā pielikumiem;

1.4. 	Tehniskā specifikācija –  Līguma 1.pielikumā norādītais Pakalpojumu apjoms, kas nosaka tehniskos un funkcionālos risinājumus Sistēmas ieviešanai;

1.5. 	Tehniskais piedāvājums – Izpildītāja Iepirkumam iesniegtais tehniskais piedāvājums;

1.6. 	Ieviešanas Projekta laika plāns – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām Izpildītāja sagatavots, detalizēts apraksts par Pakalpojuma sniegšanas plānojumu, tajā skaitā par Pakalpojuma izpildes aktivitātēm un apjomiem noteiktos gada ceturkšņa un citos laika nogriežņos, iekļaujoties Līguma 4.1.punktā noteiktajos laika nogriežņos. Ieviešanas Projekta laika plānu Izpildītājs iesniedz Piedāvājumā Iepirkumā, un tā satura atsevišķus izpildes aspektus Puses var precizēt Līguma noslēgšanas un Līguma izpildes laikā, tajā skaitā slēdzot Līguma 4.2.punktā noteiktās vienošanās. Uz Līguma noslēgšanas brīdi aktuālā Ieviešanas Projekta laika plāna redakcija pievienota Līgumam kā Līguma 3.pielikums;

1.7. 	Iepirkums – Pasūtītāja veiktais atklāts konkurss “Centralizētās platformas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2026/75;

1.8. 	Piedāvājums – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Iepirkumā;

1.9. 	Finanšu piedāvājums – Piedāvājumā iekļautais Finanšu piedāvājums atbilstoši Līguma 2.pielikumam;

1.10. 	Nodevums – Programmatūra, Standartprogrammatūra, dokumentācija, licences un citi elementi, kas Izpildītājam Pakalpojuma ietvaros saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem jānodod Pasūtītājam, tajā skaitā, bet ne tikai atsevišķu Laidienu veidā piegādāta Programmatūra kopā ar visu pavadošo tās dokumentāciju un citiem informācijas elementiem, ja tādi noteikti kā nepieciešami;

1.11 	Laidiens – Pakalpojuma ietvaros Izpildītāja izstrādātās Programmatūras versija, kura var būt dažādās izstrādes stadijās un posmos (piemēram, pilnīgi vai noteiktā gatavības stadijā  pabeigts biznesa procesa modulis, jaunas funkcionalitātes pievienošana, kļūdu labojums vai drošības iestatījumu uzlabojums), ko Izpildītājs piegādā Pasūtītājam;

1.12. Standartprogrammatūra - Izpildītāja piegādātā standartizētā programmatūra, mākoņpakalpojums, vai mākoņpakalpojuma moduļi no piegādātās standartizētās programmatūras tiešsaistes veikala, kas tiek piedāvāta tirgū kā brīvi iegādājams produkts un kas neietver speciālus pielāgojumus konkrēti Pasūtītāja vajadzībām;

1.13. 	Programmatūra – Pakalpojuma ietvaros atbilstoši Pasūtītāja prasībām Izpildītāja izstrādāta, pielāgota programmatūra;

1.15. 	Pieteikumu apstrādes sistēma – Pasūtītāja pieteikumu apstrādes sistēma Redmine, kas ir tehniski un funkcionāli akceptēta digitāla platforma, ko Puses izmanto Pakalpojuma ietvaros Tehniskajā specifikācijā un citos ar Pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos noteikto aktivitāšu reģistrēšanai un izpildes izsekojamībai;

1.16. 	Pieņemšana-nodošanas akts – akts, ko Puses atbilstoši Līgumam paraksta par konkrēta Pakalpojuma izpildi un pieņemšanu no Pasūtītāja puses, par licenču piegādi vai piekļuves nodrošināšanu konkrētajam gadam, par Sistēmas izmaiņu pieprasījumu veikšanu konkrētajā mēnesī un jebkuru citu Pakalpojumu posma izpildi.

1.17. 	Galīgais Sistēmas ieviešanas pieņemšana-nodošanas akts – akts, ko Puses atbilstoši Līgumam paraksta pēc tam, kad Sistēmas ieviešana ir pabeigta un Pasūtītājam ir iespējams uzsākt tās pilnvērtīgu ekspluatāciju.

1.18. 	Dati – jebkura informācija, ko Pasūtītājs ievada, augšupielādē, ģenerē, uzkrāj vai apstrādā Pakalpojuma ietvaros, tostarp izejas dati, starprezultāti, atvasinātie dati, metadati, konfigurācijas dati, žurnālfaili (audit/log), rezerves kopijas un jebkuri citi ar Pakalpojumu saistītu datu kopums.

1.19. 	Datu izgūšana (eksports) – Datu nodošana Pasūtītājam strukturētā, mašīnlasāmā formātā, nodrošinot piekļuvi to izgūšanai (eksportēšanai), lai Pasūtītājs varētu Datus pārcelt uz citu vidi un turpināt to izmantošanu.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs sniedz Pasūtītājam kvalitatīvu Pakalpojumu noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā, bet Pasūtītājs par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu veic Izpildītājam samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Redakcionālu pretrunu vai šaubu par interpretācijām gadījumā prioritāte piešķirama dokumentiem šādā secībā – Līguma pamatteksts, Tehniskā specifikācija, Tehniskais piedāvājums, Līguma 4.2.punkta ietvaros noslēgtās vienošanās, Ieviešanas Projekta laika plāns, Finanšu piedāvājums, Piedāvājums.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINI

  - Kopējā Līguma cena visā Līguma darbības laikā nepārsniegs _____________,___ EUR (_________________) bez PVN. Līguma cena ir noteikta atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums).

  - Samaksa par Pakalpojumu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:

    - Darbu izpilde un samaksa ir sadalīta 12 secīgos etapos. Katrs etaps atbilst vienam kalendārajam ceturksnim, un tā vērtība ir noteikta Finanšu piedāvājuma veidnē. Pirmais un pēdējais etaps var atšķirties no kalendārā ceturkšņa ilguma, ievērojot Līguma kopējo izpildes termiņu (36 mēneši) un nosacījumu, ka norēķini tiek veikti reizi kalendārajā ceturksnī. Neatkarīgi no Līguma parakstīšanas datuma, 1. etaps noslēdzas līdz ar pirmā pilnā kalendārā ceturkšņa pēdējo dienu. Pirmais maksājums tiek veikts tikai pēc pilna kalendārā ceturkšņa beigām par visiem darbiem, kas veikti kopš Līguma spēkā stāšanās līdz attiecīgā kalendārā ceturkšņa beigām (piemēram, ja darbi tiek uzsākti martā, pirmā samaksa tiek veikta pēc jūnija beigām par periodu no marta līdz jūnijam ieskaitot. Samaksa par 1. etapu tiek veikta jūlijā Finanšu piedāvājuma "1. etapa" vērtībā).  Visi turpmākie etapi (no 2. līdz 12.) sakrīt ar kalendārajiem ceturkšņiem. Samaksa par katru etapu tiek veikta reizi kalendārajā ceturksnī pēc attiecīgā ceturkšņa pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Neatkarīgi no kalendāro ceturkšņu grafika, pēdējā (12.) etapa apmaksa tiek veikta tikai pēc tam, kad Sistēma ir pilnībā ieviesta, ir parakstīts Galīgais Sistēmas pieņemšanas-nodošanas akts par visiem posmiem, ko Puses paraksta pēc Sistēmas pilnīgas darbības uzsākšanas produkcijas vidē jeb ekspluatācijas uzsākšanas, pēc akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu;

    - Maksa par katra funkcionālā bloka uzturēšanu tiek aprēķināta saskaņā ar Finanšu piedāvājuma veidnē norādīto mēneša maksu (EUR/mēnesī). Pēc katra funkcionālā bloka pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un tā palaišanas produkcijas vidē, Izpildītājs nodrošina 2 (divu) mēnešu bezmaksas eksperimentālās ekspluatācijas atbalstu. Funkcionālā bloka uzturēšanas maksas aprēķins sākas ar 3. (trešo) kalendāro mēnesi pēc attiecīgā funkcionālā bloka pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Norēķini par uzturēšanu tiek veikti vienu reizi gadā par nākamo kalendāro gadu (no 1. janvāra līdz 31. decembrim vai faktisko periodu, ja funkcionālais bloks tiks uzturēts mazāk par gadu). Par katru nākamo kalendāro gadu Izpildītājs iesniedz rēķinu par pilnu gadu līdz kārtējā gada 15.janvārim. Maksājuma summā tiek iekļauta visu to funkcionālo bloku uzturēšanas maksa, kuru izstrāde ir pabeigta un pieņemta, aprēķinot to proporcionāli mēnešu skaitam, kuros funkcionālais bloks tiks uzturēts (Finanšu piedāvājuma K1 1.tabula);

    - Samaksa par Sistēmas licenču piegādi tiek veikta par faktiski piegādātajām licencēm (licenču piegādes apjoms tiek saskaņots ar Pasūtītāju pirms to piegādes) pēc konkrētā Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu;

    - Maksa par licenču uzturēšanu tiek veikta vienu reizi gadā par nākamo kalendāro gadu (no 1. janvāra līdz 31. decembrim). Pirmo apmaksu Izpildītājs ir tiesīgs iekļaut rēķinā pēc licenču piegādes un attiecīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.  Šis maksājums tiek aprēķināts proporcionāli mēnešu skaitam no licenču piegādes brīža līdz tekošā kalendārā gada beigām. Par katru nākamo kalendāro gadu Izpildītājs iesniedz rēķinu par pilnu gadu līdz kārtējā gada 15. janvārim;

    - Samaksa par Sistēmas izmaiņu pieprasījumu veikšanu tiek veikta atbilstoši faktiski nostrādātajam darba stundu skaitam un Finanšu piedāvājuma veidnē norādītajai vienas darba stundas likmei (EUR/stundā). Izmaiņu pieprasījumu realizācija tiek uzsākta tikai pēc tam, kad Puses ir rakstveida saskaņojušas konkrētā izmaiņu pieprasījuma apjomu un maksimālo nepieciešamo darba stundu skaitu tā izpildei. Norēķini par izmaiņu pieprasījumu realizāciju tiek veikti reizi mēnesī. Izpildītājs līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem darbiem un patērēto darba stundu skaitu, pievienojot attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs apstiprina atskaiti un aktu vai sniedz pamatotus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Samaksa tiek veikta pēc attiecīgā mēneša pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Visi maksājumi Līguma ietvaros tiek veikti 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētā akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

  - Līguma ietvaros nav izslēdzama mazāka Līguma cenas apjoma izlietošana, tajā skaitā sakarā ar to, ka Pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt un izmantot visu potenciāli iespējamo izmaiņu pieprasījumu apjomu.

  - Pasūtītājs Līguma cenas ietvaros norēķinās ar Izpildītāju pakāpeniski par faktiski sniegto Pakalpojumu, ņemot vērā reālo izpildes apjomu, Ieviešanas Projekta laika plānu un Finanšu piedāvājumā ietvertās cenas.

  - Līguma cenā ir iekļautas visas Izpildītāja izmaksas un izmaksu izmaiņu riski saistībā ar Līguma izpildi un Pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma daļu cenas un Līguma cena kopumā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēkam, nodokļu likmju un normatīvo aktu izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā, vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt kopējo līgumcenu. Pakalpojuma daļu cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pamatojoties uz Izpildītāja rakstisku pieprasījumu, Pasūtītājs veic Finanšu piedāvājuma veidnē norādīto mēneša maksas (EUR/mēnesī) par katra funkcionālā bloka uzturēšanu un vienas darba stundas likmes (EUR/stundā) par Sistēmas izmaiņu pieprasījumu veikšanu indeksāciju, bet ne vairāk kā 5% gadā saskaņā ar šādu indeksācijas algoritmu:

Pc=Pd+(Pd*Pi), kur

Pc – indeksācijas rezultātā iegūstamā cena, EUR bez PVN;

Pd – Finanšu piedāvājuma veidnē norādītā cena, EUR bez PVN;

Pi – indeksācijas koeficients nākamajam periodam – Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē publicētā informācija PCI020m “Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās”. Aprēķinam tiek piemērota publicētā informācija atbilstoši grupai un apakšgrupai (procentos pret iepriekšējo periodu) -> Visas preces un pakalpojumi par iepriekšējiem 12 mēnešiem (gada inflācija).

    - Saņemot Izpildītāja pieprasījumu, Pasūtītājs veic izmaksu pozīciju indeksāciju, par ko Puses noslēdz atbilstošu vienošanos pie Līguma.

    - Indeksācija tiek veikta vienu reizi gadā – Līguma darbības 25. mēnesī (piemēro no 26. mēneša), 37. mēnesī (piemēro no 38. mēneša) un 48. mēnesī (piemēro no 49. mēneša).

  - Līgumā noteiktos rēķinus Izpildītājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavoti rēķini jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

- ATSEVIŠĶI PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs Pakalpojuma izpildi veic šādos posmos un termiņos:

    - Pasūtītājam Sistēma ar pilnu funkcionalitāti ir pieejama atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam Izstrādes un ieviešanas Projekta realizācijas laika plānam, kas ietver visas ieviešanas aktivitātes un tiek strukturēts pa etapiem;

    - Izpildītājam visa Sistēmas izstrāde un ieviešana ir jārealizē ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Projekts tiek īstenots iteratīvi, un katra etapa beigās Izpildītājam jānodrošina vismaz viena piegāde, kurai tiek veikti akcepttesti.

    - Kritiskais nosacījums: Grāmatvedības (V_1) funkcionalitātei jābūt izstrādātai, notestētai un lietojamai ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms attiecīgā finanšu gada sākuma (kalendārā gada 1. janvāra), vienlaikus nepārsniedzot Līgumā noteikto kopējo ieviešanas termiņu.

  - Uzsākot Līguma izpildi un Līguma izpildes laikā Puses var savstarpēji saskaņot un parakstīt vienošanās, kurās ar augstāku detalizāciju un precīzāk, bet nenonākot pretrunā Tehniskajai specifikācijai, nosaka atsevišķas Pakalpojuma sniegšanas tēmas un jautājumus, piemēram, precizētus akcepttestēšanas organizatoriskos jautājumus, tajā skaitā termiņus, precizētus interviju veikšanas jautājumus, tajā skaitā termiņus, precizētus Sistēmas garantijas saistību izpildes jautājumus, tajā skaitā termiņus. It īpaši šādas vienošanās konkrētās tēmās un jautājumos nepieciešamas, ja to noslēgšanu prasa Pasūtītājs. Šādas vienošanās pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem. Minētā ietvaros Puses regulāri apsver arī korekciju nepieciešamību Ieviešanas Projekta laika plānā, lai tas pēc iespējas būtu atbilstošs aktuālajai Sistēmas ieviešanas un pārējā Pakalpojuma sniegšanas gaitai, bet minētais nenozīmē, ka Ieviešanas Projekta laika plāna grozīšana atceļ Līguma saistību neizpildes gadījumus, ja tādi notikuši.

  - Pakalpojumu Izpildītājs sniedz, ievērojot Līgumu un tā pielikumus, tajā skaitā arī Līguma 4.2.punkta ietvaros noslēgtās vienošanās, ja tādas noslēgtas.

  - Puses paraksta Pieņemšanas-nodošanas aktus vai citus aktus Līgumā, Tehniskajā specifikācijā, Ieviešanas projekta laika plānā, kā arī Līguma 4.2.punkta ietvaros noslēgtajās vienošanās konkrēti paredzētajos gadījumos, kā arī ikvienā gadījumā, ja to prasa Pasūtītājs. Tomēr, tā kā Sistēmas pieņemšanu un ekspluatācijas uzsākšanu kopumā apstiprina tikai Galīgais Sistēmas ieviešanas pieņemšana-nodošanas akts, katrs atsevišķais akts apliecina noteiktu izpildes apjomu uz konkrēto brīdi un ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai un Pakalpojuma turpināšanai, taču katra atsevišķā akta parakstīšana neatceļ Pasūtītājam tiesības vēlāk celt iebildumus par to izpildes apjomu, kas ar konkrēto aktu formāli pieņemts, ja tas vēlāk Sistēmas kopējās kvalitātes kontekstā neapstiprinās kā kvalitatīvs un Līgumam atbilstošs izpildes apjoms, un Pasūtītājam to nebija iespējams pilnvērtīgi pārbaudīt pirms akta parakstīšanas.

  - Galīgo Sistēmas ieviešanas pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta pēc tam, kad Sistēmas ieviešana ir pabeigta un Pasūtītājam ir iespējams uzsākt tās ekspluatāciju.

  - Kā būtisks Izpildītāja saistību elements Pakalpojumā uzskatāma Pieteikumu apstrādes sistēma Redmine, ko Puses izmanto Pakalpojuma ietvaros Tehniskajā specifikācijā un citos ar Pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos noteikto aktivitāšu reģistrēšanai un izpildes izsekojamībai. Pieteikumu apstrādes sistēmā notiek testēšanas ietvaros identificēto programmatūras kļūdu, kā arī garantijas ietvaros identificēto Sistēmas darbības kļūdu reģistrēšana, kļūdas kategorijas piešķiršana un visas aktivitātes kļūdu novēršanai, tajā skaitā laika nogriežņi. Kļūdu kategorijas nosaka saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, bet, ja konkrēta kļūda ir tik specifiska, ka tās statusu viennozīmīgi noteikt nevar, vai domstarpību gadījumā, kļūdai kategoriju piešķir Pasūtītājs.

  - Laika nogriežņus reaģēšanai uz identificētajām kļūdām gan testēšanas posmā līdz Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanai, gan garantijas saistību laikā pēc Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas nosaka saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma 4.2.punkta ietvaros noslēgtajām vienošanām. Ja tādā veidā termiņus konkrētos gadījumos nevar noteikt, saprātīgus termiņus vienpusēji nosaka Pasūtītājs, ja vien Puses nevienojas par citu, konkrētas kļūdas novēršanai paredzētu termiņu.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Pēc Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Sistēmas kvalitatīvas, pēc iespējas nevainojamas darbības nodrošinājumu visā Sistēmas garantijas 12 (divpadsmit) mēnešu termiņā, kas sākas ar Galīgā Sistēmas ieviešanas pieņemšana-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienu.

  - Garantijas saistības nozīmē, ka Izpildītājs ne vēlāk kā noteiktajos termiņos un iespējami nekavējoši reaģē un novērš ikvienu Sistēmas darbības kļūdu, ja tās atbilst garantijas gadījuma jēdzienam un nav izraisīta un/vai nav radušās Sistēmas lietotāju neatļautu darbību vai bezdarbības dēļ, ja lietotāju kļūdas nav radušās Izpildītāja vainas dēļ.

  - Kļūdu reģistrēšanu, kā arī kategorijas statusa un novēršanas termiņu noteikšanu veic saskaņā ar Līguma 4.6. un 4.7.punktu.

  - Ja Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros kādas piegādes veicis no trešajām personām (piemēram, licences Standartprogrammatūrai), Izpildītājs nodrošina arī attiecīgo ražotāju vai piegādātāju garantijas saistību spēkā esamību un izpildi.

  - Par detalizētākiem garantijas saistību aspektiem Puses var noslēgt Vienošanos saskaņā ar Līguma 4.2.punktu.

- NODROŠINĀJUMI

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, kas ir noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas bez PVN.

  - Izpildītājs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tā ir neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija un tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Galīgā Sistēmas ieviešanas pieņemšana-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma vai kādu Pakalpojuma daļas un/vai kļūdu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, tajā skaitā, bet ne tikai līgumsoda samaksu, neatlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus vai neveic kādus citus Izpildītājam piekrītošus pienākumus vai Līgums tiek vienpusēji izbeigts, Pasūtītājam ir tiesības izmantot pilnībā vai daļēji no Izpildītāja saņemto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, izvērtējot pieļautā pārkāpuma būtiskumu.

  - Vienlaikus ar no Izpildītāja puses parakstītu Galīgo Sistēmas ieviešanas pieņemšana-nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Izpildītāja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 2% (divi procentu) apmērā no Līguma cenas bez PVN.

  - Garantijas nodrošinājumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tā ir neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma garantija un tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas normatīvie akti. Garantijas nodrošinājumam jābūt spēkā visā Garantijas termiņa laikā.

  - Ja Izpildītājs bez pamatojuma atsakās vai neveic garantijas saistību izpildi, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Izpildītāju ir tiesīgs garantijas defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Izpildītāju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas nodrošinājuma summu un faktiskajām defektu novēršanas darbu izmaksām.

- IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

  - Izpildītājs apliecina, ka:

    - ir izpratis Pasūtītāja mērķi Līguma slēgšanā (Līguma 2.1.punkts) un atbildības riskus par saistību neizpildi;

    - ir izpratis Pasūtītājam nepieciešamās Sistēmas būtību un funkcionalitāti, pat ja ne visas tās nianses no Pasūtītāja puses ir aprakstītas Tehniskajā specifikācijā vai citos Pasūtītāja formulētajos dokumentos;

    - spēs Pasūtītāja mērķi Līguma slēgšanā sasniegt un Līguma 4.1.punktā noteiktajos termiņos ieviest Pasūtītājam kvalitatīvi funkcionējošu Sistēmu, kā arī izpildīt garantijas saistības;

    - ir pilnībā aprēķinājis Pakalpojumu sniegšanā un Līguma izpildē nepieciešamos, ieguldāmos resursus, tie ir un būs Izpildītājam pieejami (tajā skaitā piesaistītais personāls un trešās personas, ko Izpildītājs iesaistīs savu saistību izpildē) un atbilstoši tiem ir arī aprēķināta Līgumcena;

    - garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzētā Pakalpojuma veikšanai. Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Pakalpojuma izpildi Izpildītājam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos un, nosakot Ieviešanas Projekta laika plānā norādītos izpildes termiņus un iesniedzot Iepirkumā savu Finanšu piedāvājumu un noslēdzot šo Līgumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Pakalpojuma izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Izpildītāja lūgumam pagarināt Projekta laika plānā norādītos izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku, speciālistu, apakšuzņēmēju, citu subjektu kvalifikāciju, kompetenci un rīcību (darbību vai bezdarbību), tajā skaitā par tādu Izpildītāja tiesisko attiecību saturu ar minētajiem subjektiem, kas nerada riskus Pasūtītājam par vēlākām pretenzijām, prasībām, ierobežojumiem vai liegumiem Sistēmas un citu Nodevumu pilnvērtīgā, netraucētā lietošanā.

  - Papildus tiesībām, kādas Izpildītājam izriet no citiem Līguma un tā pielikumu punktiem un no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir tiesības:

    - prasīt un saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei un Pakalpojuma sekmīgai sniegšanai, ciktāl tā pieejama Pasūtītājam un varētu būt pamatoti sagaidāma no Pasūtītāja;

    - prasīt un sagaidīt no Pasūtītāja konstruktīvu sadarbību Līguma saistību izpildē (komunikācija, reaģēšana, informācijas apmaiņa, komandas sastāva izmaiņu apsvēršana u.tml.) arī jautājumos, kas nav rakstiski un skaidri pielīgti;

    - ja nepieciešams, piedāvāt Pasūtītājam iesaistīt Līguma izpildē jaunus Izpildītāja speciālistus vai apakšuzņēmējus, tajā skaitā tādus, kuru nomaiņa pieļaujama tikai ar abpusēju vienošanos;

    - atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem saņemt samaksu par kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu.

  - Papildus pienākumiem, kādi Izpildītājam izriet no citiem Līguma un tā pielikumu punktiem un no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Izpildītājam ir pienākumi:

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā iestājas kāds no turpmāk norādītajiem gadījumiem:

      - tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;

      - Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta;

      - Izpildītājs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā;

      - pret Izpildītāju vai ar to saistītiem subjektiem ir piemērotas kādas sankcijas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;

      - attiecībā uz Izpildītāju iestājies kāds cits no kāds no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48. panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā) minētajiem gadījumiem;

    - nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam, ja rodas apstākļi, kas var kavēt Līguma izpildi vai Pakalpojuma sniegšanu jebkādā tā posmā un izpausmē, konkrētos apstākļus precīzi aprakstot;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma tajā noteiktajā kārtībā un termiņā sagatavot un sniegt progresa ziņojumus, atskaites, skaidrojumus, citu apstiprinošu informāciju vai dokumentāciju, ko Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, lai pārliecinātos par Pakalpojuma sniegšanas progresu, kvalitāti un perspektīvām, tajā skaitā par Izpildītāja gatavību konkrētu izpildes posmu realizācijai. Iebildumus prasītās informācijas sniegšanai Izpildītājs drīkst pamatot tikai ar konkrētu ārējo normatīvo aktu prasībām vai citiem objektīvi pamatotiem argumentiem, kas liedz informācijas sniegšanu;

    - nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam, ja kādu Izpildītāja saistību izpildi tiešā veidā un cēloņsakarīgi liedz vai ierobežo Pasūtītāja saistību neizpilde, precīzi aprakstot un argumentējot apsvērumus. Neziņošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības vēlāk celt iebildumus par savu saistību neizpildes faktu un sekām, ja to pamato kā sekas Pasūtītāja saistību neizpildei. Pasūtītājs šādus ziņojumus izvērtē, sniedz rakstisku atbildi;

    - iespēju robežās sniegt priekšlikumus Pasūtītājam attiecībā uz Līguma izpildes procesa uzlabošanu, gadījumā, ja konstatē jebkādas nepilnības vai neprecizitātes, kas var radīt negatīvu ietekmi uz Līguma izpildi vai Pakalpojuma sniegšanu;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma meklēt risinājumus Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņai, ja saistībā ar konkrētā personāla rīcību (darbību vai bezdarbību) rodas Līguma saistību neizpildes gadījumi;

    - citi pienākumi, kas, ievērojot arī Līgumam 2.1.punktā noteikto Līguma noslēgšanas mērķi, Līguma 4.1.punktā noteiktos termiņus un Līguma 7.1.punktā noteiktos Izpildītāja kā lietpratēja apliecinājumus, saprātīgi sagaidāmi kā veicami, lai pilnvērtīgi sniegtu Pakalpojumus un izpildītu Līgumu.

  - Visas tiesības uz Pakalpojuma ietvaros sistēmā ievadītajiem, uzkrātajiem, apstrādātajiem vai ģenerētajiem Datiem, tostarp strukturētajiem datiem, dokumentiem, metadatiem, konfigurācijām un audita žurnāliem, pieder tikai Pasūtītājam. Izpildītājam Līguma laikā nerodas īpašumtiesības vai lietošanas tiesības uz Datiem, izņemot tiesības tos apstrādāt Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkos saskaņā ar šo Līgumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā, kā arī Līguma izbeigšanas gadījumā, Datus izgūt (eksportēt) pilnā apjomā bez maksas. Izpildītājs nodrošina Datu izgūšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā, kas ļauj Datus izmantot vai migrēt bez Izpildītāja iesaistes, kā arī nodrošina Pasūtītājam iespēju iegūt sistēmas rezerves kopiju.

- PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS UN TIESĪBAS

  - Papildus tiesībām, kādas Pasūtītājam izriet no citiem Līguma un tā pielikumu punktiem un no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Pasūtītājam ir tiesības:

    - kontrolēt un pārbaudīt Izpildītāja saistību izpildes gaitu, 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemt no Izpildītāja informāciju, dokumentāciju, skaidrojumus par Pakalpojuma un tā daļas izpildes gaitu, kā arī par apstākļiem, kas traucē, vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi;

    - pārbaudīt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma kvalitāti, tai skaitā, piesaistot trešās personas (tajā skaitā ražotāju konsultantus), ekspertus, aicināt Izpildītāju sniegt skaidrojumus. Šādā gadījumā Izpildītājam ir saistoši kvalitātes kontrolieru norādījumi;

    - dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tie nav pretrunā rakstiski un skaidri pielīgtām saistībām, tostarp ar augstāku detalizāciju papildināt, bet ne vienpusēji grozīt, Tehniskajā specifikācijā formulēto Pakalpojuma aprakstu un noteikumus;

    - iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu atsaukt vai aizstāt kādu no Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem ar citu speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, norādot pamatotus iemeslus speciālista atsaukšanai vai aizstāšanai. Pasūtītājs nesedz Izpildītāja zaudējumus, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu pamatotu atsaukšanu vai aizstāšanu;

    - prasīt Izpildītājam noformēt un abpusēji parakstīt aktus par dažādu Līguma izpildes un Pakalpojumu sniegšanas faktu fiksāciju jebkurā Līguma izpildes stadijā.

  - Papildus pienākumiem, kādi Pasūtītājam izriet no citiem Līguma un tā pielikumu punktiem un no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Pasūtītājam ir pienākums:

    - savlaicīgi veikt Līguma noteikumiem atbilstošu Izpildītāja sniegto Pakalpojumu izvērtēšanu un pieņemšanu;

    - ciktāl atkarīgs no Pasūtītāja, nodrošināt Izpildītājam pienācīgus apstākļus Pakalpojumu sniegšanai, sniegt nepieciešamo informāciju, dokumentus, materiālus un atbalstu, kas nepieciešams kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai;

    - informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas kļuvuši zināmi Pasūtītājam, bet kas nav zināmi Izpildītājam, kas ietekmē vai ar augstu ticamību var ietekmēt Līgumā noteikto Pušu saistību precīzu un pilnīgu izpildi.

- PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANĀ PIESAISTĪTIE SPECIĀLISTI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja Piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies Iepirkumā.

  - Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam pilnu sarakstu ar Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem, kā arī visā Līguma darbības laikā uzturēt un pēc nepieciešamības aktualizēt šo sarakstu.

  - Izpildītājs savam personālam nodrošina aprīkojumu un atbalstu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi pildītu tam uzticētos pienākumus.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un personālu Līguma izpildē.

  - Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīto personālu (par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis), kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies vai kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro), ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot SPSIL nosacījumus.

  - Trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju pieaicināšana Pakalpojuma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.

  - Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju piedalīšanos nav iespējams nodrošināt, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Piedāvājumā, būtu ietekmējušas Piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai un ir līdzvērtīgi dokumentiem, kas tika iesniegti Iepirkumā.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar SPSIL noteikumiem.

  - Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Izpildītājam tā speciālistu nomaiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Izpildītājs veic speciālistu nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par veiktajām izmaiņām.

- ATBILDĪBA UN SANKCIJAS

  - Katra Puse atbild otrai Pusei par tai nodarīto kaitējumu un zaudējumiem. Maksimālais iespējamo zaudējumu apmērs nevar pārsniegt Līguma 3.1.punktā noteikto maksimālo Līguma cenas apmēru.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 4.1.punktā noteiktos izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt šādus līgumsodus:

    - Par Līguma 4.1.3.punktā noteiktā termiņa kavējumu (2 (divi) mēneši pirms finanšu gada sākuma) – vienreizējs līgumsods EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro) apmērā;

    - Par jebkuru termiņu kavējumu, kas izriet no Pušu apstiprinātā Ieviešanas Projekta laika plāna, un kas pārsniedz 10 (desmit) dienas - EUR 50,00 (piecdesmit euro) dienā par katru nokavējuma dienu (sākot ar 11. kavēto dienu);

    - Par jebkuru Garantijas saistību izpildes kavējumu, kas pārsniedz 10 (desmit) dienas - EUR 50,00 (piecdesmit euro) dienā par katru nokavējuma dienu (sākot ar 11. kavēto dienu);

    - Par Līguma 9.2.punktā noteikto saistību pārkāpumu - vienreizējs līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Pakalpojuma sniegšanas vai Līguma izpildes laikā tiek konstatēta personas datu nesankcionēta noplūde, kas ir radījusi vai reāli var radīt kaitējumu Pasūtītājam vai datu subjektiem, un tā ir radusies Izpildītāja neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā, Izpildītājs ir atbildīgs par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem gan Pasūtītājam, gan trešajām personām, kā arī maksā Pasūtītājam līgumsodu 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

  - Par pieteikumu reakcijas laika un novēršanas vai izlabošanas termiņa kavējumiem atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.10.sadaļai “Uzturēšanas prasības” (reakcijas laiks un kļūdu novēršanas termiņi tiek skaitīti no brīža, kad pieteikums ir reģistrēts un nodots Izpildītājam pieteikumu vadības sistēmā Redmine) Pasūtītājs piemēro Izpildītājam vienreizēju līgumsodu, kas tiek noteikts kā procentuālā daļa no kārtējā ceturkšņa funkcionāla bloka uzturēšanas maksas par katru atsevišķu kavējumu (gadījumu), šādā apmērā:

    - 1. un 2. prioritātes pieteikumi: par reakcijas laika kavējumu piemēro 0,5% līgumsodu, savukārt par novēršanas vai izlabošanas termiņa kavējumu – 1,5% līgumsodu;

    - 3. un 4. prioritātes pieteikumi: par reakcijas laika kavējumu piemēro 0,3% līgumsodu, savukārt par novēršanas vai izlabošanas termiņa kavējumu – 1,0% līgumsodu;

    - 5. un 6. prioritātes pieteikumi: par reakcijas laika kavējumu piemēro 0,2% līgumsodu, savukārt par novēršanas vai izlabošanas termiņa kavējumu – 0,5% līgumsodu.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  - Pasūtītajam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumus no Izpildītājam izmaksājamām summām, rakstiski par to informējot Izpildītāju. Kopējais Izpildītājam aprēķināmais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas.

  - Atbilstoši Līguma __.pielikumā un normatīvajos aktos noteiktajām kiberdrošības prasībām Izpildītājs pilnā apmērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies Pakalpojumu sniegšanas laikā Izpildītājam noteikto kiberdrošības prasību neizpildes rezultātā. Izpildītājs pilnā apmērā sedz arī visus Pasūtītājam piemērotos naudas sodus, ja tie saistīti ar šo kiberdrošības prasību neizpildi, par ko atbildīgs ir Izpildītājs.

  - Par Līgumcenas vai tās daļas samaksas nokavējumu Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

  - Gadījumā, ja Līguma 10.2.1. – 10.2.2.punktā minētie pārkāpumi radušies Pasūtītāja vainas dēļ (nenodrošinot savlaicīgu Pakalpojumu vai to posmu pieņemšanu), līgumsods par attiecīgo termiņa kavējumu Izpildītājam netiek piemērots.

- IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMI

  - Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi.

  - Papildus Līguma 11.1.punktā minētajam Līgumā var tik veikti grozījumi SPSIL noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

    - Izmaiņas Ieviešanas Projekta laika plānā:

      - Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Ieviešanas Projekta laika plānā, nemainot Izpildītāja sākotnēji norādītos darbu posmu pa ceturkšņiem termiņus un nemainot Līguma 4.1.punktā noteiktos izpildes termiņus;

      - Izmaiņas var tikt veiktas, ja tās pamatotas ar Izpildītāja vai Pasūtītāja priekšlikumiem attiecībā uz vai ņemot vērā Pasūtītāja darba organizāciju, Pasūtītāja informācijas sistēmu gatavību, pieejamajiem Pasūtītāja resursiem, Pasūtītāja sasniedzamos rezultātus un normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, kā arī citus objektīvus iemeslus;

      - Veicot izmaiņas Ieviešanas Projekta laika plānā, ja nepieciešams, Pusēm attiecīgi jāprecizē Līguma 3.sadaļā noteiktā samaksas kārtība, kā arī jāslēdz Vienošanās saskaņā ar Līguma 4.2.punktu. Veicot izmaiņas, nevar tikt mainīts darbu sadalījums pa etapiem, bet var tikt precizēta darbu secība un apjoms konkrētā etapa ietvaros (līdz 20% apmēram no konkrētajā etapā noteikto darbu apjoma (atsevišķo darbu pozīciju skaita).

    - Izmaiņas Pakalpojuma apjomā:

      - Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Pakalpojuma apjomā, ja Pakalpojuma ieviešanas gaitā tiek identificēts, ka Līguma mērķi efektīvāk un lietderīgāk varēs sasniegt realizējot identificētās izmaiņas un tās ir Pasūtītāja interesēs;

      - Izmaiņas Pakalpojuma apjomā var tikt veiktas ar nosacījumu, ka kopējais Pakalpojuma izmaiņu apjoms nevar pārsniegt 10 % (desmit procentu) no kopējā darbu apjoma (atsevišķo darbu pozīciju skaita);

      - Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas Pakalpojuma apmērā, Puses vienojas par konkrētu Pakalpojumu izmaiņu apmēru, kā arī sagatavo izvērtējumu atbilstoši Līguma 11.2.2.1.punktā minētajiem apstākļiem;

      - Pirms plānotajām izmaiņām Pakalpojumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izvērtēšanai Pakalpojuma apjoma izmaksas. Pakalpojuma apjoma izmaiņu priekšlikuma izmaksām ir jābūt samērīgām ar tirgus situācijas cenām, proporcionālām izmaiņu raksturam un attiecīgajai Pakalpojuma daļas specifikai;

      - Pasūtītājam ir tiesības sniegt Izpildītājam saistošus priekšlikumus un iebildumus par Pakalpojuma apjoma izmaksu pamatotību. Pēc izmaksu saskaņošanas Puses paraksta attiecīgu vienošanos pie Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

      - Veicot izmaiņas Pakalpojumu apjomā, nevar tikt palielināta Līguma 3.1.punktā noteiktā kopējā Līguma cena.

  - Līguma grozījumus drīkst piedāvāt ikviena no Pusēm, un otra Puse izskata priekšlikumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA PRIEKŠLAICĪGA LAUŠANA UN TĀS SEKAS

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību izpildei.

  - Puses var izbeigt Līgumu priekšlaicīgi, abpusēji vienojoties, vai arī ar vienas Puses uzteikumu Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju, Izpildītājam nosūtītu, rakstisku uzteikumu izbeigt Līgumu kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem:

    - ja Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju (vai personu apvienības dalībnieku, ja Izpildītājs ir personu apvienība) ir iestājies kāds no SPSIL 48. panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā) noteiktajiem gadījumiem;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ja Izpildītāja Līguma saistību izpildījums neatbilst Līguma noteikumiem un šī neatbilstība Pasūtītāja ieskatā vairs racionāli nav sagaidāma kā novēršama Ieviešanas Projekta laika plānā vai citur Līgumā vai tā pielikumos paredzētajos termiņos un kārtībā;

    - ja Ieviešanas Projekta laika plānā katra ceturkšņa izpilde tiek kavēta ilgāk kā par 1 (vienu) mēnesi vai Līguma 4.1.punktā noteikto termiņu vai noteiktās funkcionalitātes ekspluatācijas uzsākšana tiek kavēta ilgāk kā par 1 (vienu) mēnesi (t.i., vairāk nekā vienu mēnesi pēc Projekta ieviešanas laika plāna dalījuma pa ceturkšņiem) sakarā ar apstākļiem, kuros ir ietekme Izpildītāja saistību pienācīgai neizpildei, un Pasūtītājam ir pamats secināt, ka tādēļ Pasūtītājam rodas vai radīsies būtiski sarežģījumi savas darbības nodrošināšanā sakarā ar vajadzīgās funkcionalitātes neesamību un/vai sakarā ar to, ka Pasūtītājam ir pamats šaubām par kavēti izstrādātās Sistēmas kvalitātes perspektīvām kopumā, ievērojot, ka Līguma 4.1.punktā norādīto funkcionalitāti Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, un ja Puses šādā gadījumā nav vienojušās par citiem risinājumiem;

    - ja jebkuras funkcionalitātes ekspluatācijas laikā vai Sistēmas kopējā garantijas laikā jebkura 1 (viena) mēneša laikā tiek konstatētas vismaz 2 (divas) 1. un/vai 2. kategorijas kļūdas vai vismaz 10 (desmit) 3. kategorijas kļūdas, un Puses nav vienojušās par citu risinājumu;

    - ja atklājas, ka Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

    - ja Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku ar Līgumu paredzētu pienākumu;

    - ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus, kurus nav atlīdzinājis, un Pasūtītājs iepriekš Izpildītāju rakstiski ir informējis par šādu zaudējumu apmēru un to atlīdzināšanas termiņu un kārtību;

    - ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

    - ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;

    - turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

    - ja Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī Izpildītājs atbilda kādai no Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86. vai 94.punktā noteiktajām prasībām vai atbilstība kādai no šīm prasībām tiek konstatēta Līguma izpildes laikā, par to brīdinot Izpildītāju rakstveidā vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.

  - Gadījumos, kad ir iestājies kāds no Līguma 12.3.punkta apakšpunktos paredzētiem gadījumiem, kas dod pamatu Pasūtītājam Līgumu vienpusēji uzteikt, Pasūtītājs atkarībā no konkrētā pārkāpuma vai gadījuma rakstura izvērtē iespējas Izpildītāju iepriekš brīdināt, lai dotu iespēju neatbilstību vai pārkāpumu novērst, ja tas Pasūtītāja ieskatā ir iespējams. Attiecībā uz Līguma 12.3.3.-12.3.5. un 12.3.7.punktu Pasūtītājs Izpildītāju brīdina vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, aicinot pārkāpumu novērst un brīdinot par sekām.

  - Izpildītājam ir tiesības ar vienpusēju, Pasūtītājam nosūtītu, rakstisku uzteikumu izbeigt Līgumu kādā no šādiem gadījumiem:

    - ja Pasūtītājs nepamatoti kavē kādas Izpildītāja saistības pieņemšanu ilgāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām, kas rada Izpildītājam riskus par sekojošu Izpildītāja saistību neizpildi (piemēram, neiekļaušanos termiņos);

    - ja Pasūtītājs nepamatoti kavē kādas maksājuma saistības izpildi ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

  - Līguma 12.5.punkta gadījumos Izpildītājs iepriekš rakstiski brīdina Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, aicinot pārkāpumu novērst un brīdinot par sekām.

  - Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, ja to izbeidz Pasūtītājs, Izpildītājam ir tiesības uz samaksu no Pasūtītāja tikai par faktisko izpildīto un Pasūtītāja pieņemto apjomu (tajā skaitā Nodevumiem, to projektiem), ko Izpildītājs spēj pamatot un pierādīt un ko Pasūtītājs atzīst par pieņemamu apjomu turpmākajai lietošanai turpmākajām šīs Sistēmas vai citas līdzīgas sistēmas ieviešanai, kā arī atrēķinot Pasūtītājam no Izpildītāja puses nodarītos zaudējumus un uzņemtos līgumsodus. Puses pēc iespējas vienojas par atbilstošā Pakalpojuma apjoma pieņemšanu-nodošanu un apmaksu, neskaidrību gadījumā izsakot apmaksājamo summu pēc izpildes procentējuma vai citas metodoloģijas principiem. Pārmaksas gadījumā Izpildītājs veic saņemto līdzekļu atgriešanu Pasūtītājam.

  - Ja Līgumu vienpusēji un pamatoti izbeidz Izpildītājs saskaņā ar Līguma 12.5.punktu, Izpildītājam ir tiesības uz samaksu no Pasūtītāja tikai par faktisko izpildīto un Pasūtītāja pieņemto apjomu (tajā skaitā Nodevumiem, to projektiem), ko Izpildītājs spēj pamatot un pierādīt un ko Pasūtītājs atzīst par pieņemamu apjomu turpmākajai lietošanai turpmākajām šīs Sistēmas vai citas līdzīgas sistēmas ieviešanai, kā arī atrēķinot Pasūtītājam no Izpildītāja puses nodarītos zaudējumus un uzņemtos līgumsodus. Puses pēc iespējas vienojas par atbilstošā apjoma pieņemšanu-nodošanu un apmaksu. Ja Puses nespēj vienoties, tās var pieaicināt ekspertu Pasūtītājam derīga, nododama, turpmāk izmantojama izpildes apjoma un citu Pakalpojuma komponenšu un tām atbilstošas apmaksājamās summas noteikšanai.

  - Jebkurā Līguma priekšlaicīgas laušanas gadījumā Puses paraksta vienošanos par Pasūtītājam derīgu, pieņemamu un turpmāk izmantojamu Pakalpojuma apjomu. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, tad Pasūtītājam piemīt prerogatīva noteikt Pasūtītājam derīgu, pieņemamu, turpmāk izmantojamu Pakalpojuma apjomu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas.

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē par to otra Puse. Puses apņemas savstarpēji koordinēti izsvērt, vai šādi apstākļi uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem un vai tie traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu vai izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.

- AUTORTIESĪBAS

  - Izpildītāja kā autora mantiskās tiesības uz jebkuriem Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem, ko Līguma izpildei ir radījis Izpildītājs, tiek atsavinātas Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses ir abpusēji parakstījušas attiecīgā apjoma pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs iegūst tiesības lietot, izplatīt, publiskot, pavairot, pārveidot, pārstrādāt, iznomāt, izīrēt, publiski patapināt vai kā citādi izmantot Līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus un dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bez jebkādiem lietošanas laika ierobežojumiem.

  - Izpildītājs garantē, ka Izpildītāja kā autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radīto jebkuru autortiesību objektu līdz pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai netiks nodotas nevienai citai personai.

  - Izpildītājs apliecina, ka pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs atļauj Pasūtītājam izmantot un pārveidot Pakalpojuma Nodevumus bez jebkādiem ierobežojumiem no Izpildītāja puses, Pasūtītājam uzņemoties pilnu atbildību par veiktajām izmaiņām, un tas netiks uzskatīts par Izpildītāja autortiesību aizskārumu.

  - Izpildītājs garantē, ka ar visiem darbiniekiem, tajā skaitā, apakšuzņēmēju darbiniekiem, ir nodibinātas tiesiskās attiecības par darba devēja uzdevumā radītu darbu (Autortiesību likuma 12.panta otrā daļa) un ka Izpildītājam nav zināmi pamatoti apsvērumi vai riski potenciālām pretenzijām no fiziskām personām par viņu autortiesību pārkāpšanu.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka visu Līguma izpildes rezultātā radīto un Pasūtītājam nodoto, un Pasūtītāja pilnā apmērā apmaksāto autortiesību objektu autori neizmantos Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14. panta pirmās daļas 2.punkts), uz darba atsaukšanu (14. panta pirmās daļas 3.punkts), uz vārda norādīšanu (14. panta pirmās daļas 4.punkts), uz darba neaizskaramību (14. panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14. panta pirmās daļas 6.punkts), pretējā gadījumā Izpildītāja pienākums ir segt visus Pasūtītāja zaudējumus.

  - Izpildītājam savos iesniedzamajos Nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām u. c.) ar saņemtajiem Nodevumiem vai to daļām. Izpildītājs nedrīkst nekādā gadījumā pieprasīt, lai Pasūtītājs, jebkādi izmantojot Nodevumus, obligāti publicē atsauces uz Izpildītāju. Šajā apakšpunktā raksturotās norādes Nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

  - Izpildītājs atzīst, ka Sistēmas darbināšanas rezultātā radīto elektronisko datu bāzu veidotājs ir Pasūtītājs (saskaņā ar Autortiesību likuma IX nodaļu).

  - Ja Nodevums ir saistīts ar trešo personu autortiesību izmantošanu, Izpildītājs apliecina, ka tas nodrošinās visu nepieciešamo licenču saņemšanu, kas var būt nepieciešamas attiecīgā Nodevuma lietošanai.

  - Izpildītāja vainas dēļ radīto trešo personu autortiesību aizskārumu gadījumā Izpildītājam ir pienākums:

    - bez maksas nekavējoties novērst trešo personu jebkādu tiesību aizskārumu;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina aizstāvēt Pasūtītāju, ja trešās personas cēlušas prasījumus par autortiesību aizskārumu;

    - segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas rodas saistībā ar trešo personu autortiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par autortiesību aizskārumu.

  - Pēc Nodevuma apmaksas saņemšanas Izpildītājam nav tiesību turpmāk jebkādā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju izmantot Nodevuma satura elementus savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

- KONFIDENCIALITĀTE UN FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.

  - Izpildītājs nodrošina, ka informāciju trešajām personām neizpauž arī Izpildītāja piesaistītie darbinieki, speciālisti, apakšuzņēmumi un citas Līguma izpildē iesaistītas personas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies, Izpildītājam izpaužot informāciju, kuru Pasūtītājs ir sniedzis Izpildītājam vai kuru Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja Līguma darbības laikā.

  - Izpildītājam aizliegts izmantot citiem nolūkiem vai pārdot informāciju, kura tam nodota vai kuru tas ieguvis no Pasūtītāja Līguma darbības laikā.

  - Līguma ietvaros Puses kā pārziņi Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK izpratnē, var apmainīties ar fizisko personu datiem (turpmāk – personas dati), nodrošinot to apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, ir saistīts ar Pakalpojuma  sniegšanu (personas datu apstrādes mērķis) un ciktāl tas objektīvi ir nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai, Līguma izpildei.

  - Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros tās personas datus apstrādā katra savu mērķu īstenošanai un ir uzskatāma par pārzini attiecībā pret otru Pusi.

  - Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no drošības incidenta atklāšanas brīža vai brīža, kad incidentam vajadzēja kļūt zināmam Izpildītājam, informē  Pasūtītāju par visiem notikušajiem drošības incidentiem, t.sk., par ārējiem uzbrukumiem, ja tie ir radījuši vai var radīt draudus Līguma ietvaros apstrādātajiem personas datiem.

  - Puses apņemas iznīcināt Līguma ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai un normatīvie akti nenosaka citu kārtību.

  - Visi trešo personu prasījumi, kas var rasties šī Līguma darbības laikā par personas datu apstrādes pārkāpumiem, ir tās Puses atbildība, kuras atbildības jomā un rīcības rezultātā prasījumi ir radušies/var rasties. Puses sadarbojas prasījumu izvērtēšanā un kaitējuma novēršanā.

- PUŠU KONTAKTPERSONAS

  - Pasūtītāja kontaktpersonas: _________________ (tālr.___________, e-pasts:_____________).

  - Izpildītāja kontaktpersona(s): ___________________(tālr. ________, e-pasts: _____________).

  - Līguma __. un __.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, nodošanas – pieņemšanas aktu noformēšanu un iesniegšanu parakstīšanai.

  - Ar Puses parakstīttiesīgās amatpersonas izrakstītu pilnvaru vai rīkojumu, ko tādā gadījumā iesniedz otrai Pusei, Puses kontaktpersonai drīkst noteikt tiesības Līguma izpildes ietvaros Puses vārdā parakstīt noteiktu dokumentāciju, piemēram, pieņemšana-nodošanas aktus.

  - Pasūtītāja kontaktpersonai (Līguma __.punkts) ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumu Izpildītājam Līguma izpildē, prasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.

  - Pušu kontaktpersonu prombūtnes laikā (atvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darba nespējas laikā) to pienākumus pilda citi Pušu darbinieki ar atbilstošu kompetenci. Puse nekavējoties informē otru Pusi par darbinieku, kas aizvieto kontaktpersonu. Par jebkurām izmaiņām Līguma __. punktā norādītajā informācijā Puses kontaktpersona elektroniski paziņo otras Puses kontaktpersonai 1 (vienas) darba dienas laikā.

  - Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi, uzskatāma par paziņotu ne vēlāk, kā nākamajā darbdienā, ja tā nosūtīta uz Līguma __.punktā norādītajām e-pasta adresēm vai Pušu kontaktpersonu prombūtnes laikā (atvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darba nespējas laikā) uz e-pasta adresēm, ko izmanto to aizvietotāji.

- CITI NOTEIKUMI

  - Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas Līgumā, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski paziņo par to otrai Pusei (vienas Puses kontaktpersonai informējot otras Puses kontaktpersonu). Ja Puse neizpilda šo punktu, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Pusi.

  - Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Izpildītājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Izpildītāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Parakstot Līgumu, Puses piekrīt un apņemas ievērot Līguma Pielikumā Nr.__ pievienoto vienošanos par fizisko personu datu apstrādi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Parakstot Līgumu, Puses piekrīt un apņemas ievērot Līguma Pielikumā Nr.__ pievienoto vienošanos par kiberdrošības prasībām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

  - Līguma pamatteksts ir uz _____ lappusēm. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: ___________.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI, PARAKSTI:

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu

Līguma projekta Pielikums Nr.__

Personas datu apstrādes noteikumi

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, Reģ. Nr.40103023035, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050,  kuru uz statūtu pamata pārstāv _____________, turpmāk tekstā saukts – Pārzinis, no vienas puses, un

_______________, Reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: _________________, kuru uz __________ pamata pārstāv ____________, turpmāk tekstā saukts – Personas datu apstrādātājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, vai katra atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka:

- Pārzinis un Personas datu apstrādātājs DD.MM.GGGG. noslēguši ______ līgumu Nr.____, turpmāk tekstā- Pakalpojumu līgums, par __________ pakalpojumu sniegšanu Pārzinim;

- Pakalpojuma līguma ietvaros Personas datu apstrādātājam, pildot pielīgtās saistības, nepieciešams veikt arī Pārziņa rīcībā esošo personas datu apstrādi;

noslēdza šādu papildu vienošanos pie Pakalpojuma līguma, turpmāk tekstā – Vienošanās:

1. Vienošanās lietotie termini un apzīmējumi

| Datu subjekti | Personas, kuras ir identificētas vai identificējamas un kuru Personas datus Personas datu apstrādātājs apstrādā vai var apstrādāt |
| --- | --- |
| Personas dati | jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, un kuru Personas datu apstrādātājs apstrādā Pārziņa uzdevumā |
| Personas datu apstrāde | jebkura ar Datu subjekta Personas datiem veikta darbība, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, skatīšanos, pārlūkošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu, labošanu, aktualizēšanu, dzēšanu, u.c. |
| Trešā persona | jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot Pārzini, Datu subjektu, Personas datu apstrādātāju un personas, kuras tieši pilnvarojis Pārzinis vai Personas datu apstrādātājs |

2. Vispārīga informācija par veicamo Personas datu apstrādi

2.1. Savstarpējās sadarbības ietvaros Apstrādātājs veic sekojošoas darbības ar Pārziņu atbildībā esošiem Personas datiem:

Top of Form

|  | Apstrādes mērķis/ Personas datu apstrādes apraksts | Apstrādei pakļautās Personas datu kategorijas | Personas datu apstradei pakļautās Datu subjektu kategorijas | Cita informācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, kas saistīts ar centralizētās platformas ieviešanu un uzturēšanu. Datu apstrāde ir nepieciešama līgumā noteikto saistību izpildei, tostarp šādiem mērķiem: 1. Datu migrācijai un konsolidācijai; 2. Sistēmu konfigurācijai un testēšanai; 3. Integrāciju izstrādei ar ārējām sistēmām; 4. Centralizētās platformas uzturēšai un atbalsta sniegšanai; 5. Apmācību organizēšanai un dokumentācijas sagatavošanai; 6. Datu analītikai un atskaišu ģenerēšanai; 7. Incidentu reģistrēšanai un drošības uzraudzībai; | Tādas kategorijas kā: - Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; - Kontaktinformācija: telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese - Darbinieku dati: amats, struktūrvienība, piekļuves informācija, darba uzdevumu izpilde - Klientu dati: kontaktinformācija, pakalpojumu vēsture, rādījumu uzskaite, sūdzības - Finanšu un līgumu dati: maksājumu informācija, patēriņa uzskaite, līgumu informācija; | Darbinieki, klienti, pretendenti, trešo pušu pārstāvji. |  |

2.2. Apstrādātājs apstrādi veic godīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā, Regulu, Līgumu un Pārziņu dotajām tiesiskajām norādēm. Apstrādātājs neizmanto šo Noteikumu 2.1.punktā norādītos personas datus savām vajadzībām vai citiem, no Līguma tieši neizrietošiem mērķiem, izņemot, ja tas ir saskaņā ar Pārziņa norādījumiem vai to pieprasa ārējie normatīvie akti.

2.3. Apstrādātājs veic Noteikum 2.1.punktā norādīto personas datu apstrādi tik ilgi, kamēr datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu šajā Līgumā noteiktās Apstrādātāja saistības vai kamēr attiecīgais Pārzinis nav uzdevis pārtraukt datu apstrādi.

3. Garantijas

3.1. Apstrādātājs apliecina un garantē, ka Personas datu apstrādes laikā tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Fizisko personu datu apstrādes likuma un Regulas prasības un tiks nodrošināta Datu subjekta tiesību aizsardzība. Minētie tehniskie un organizatoriskie pasākumi nodrošinās datu subjekta tiesību aizsardzību vismaz tādā pat līmenī, kādu attiecībā uz personas datu aizsardzību Apstrādātājs nodrošina savā pārziņā esošiem datiem.

3.2. Par apliecinājumu garantiju izpildei Apstrādātājs aizpilda pielikumā Nr.1 pievienoto anketu, ko šo Noteikumu spēkā esamības laikā aktualizē, tiklīdz ir notikušas izmaiņas attiecībā uz anketā ietverto informāciju vai apliecinājumu daļēji vai kopumā.

3.3. Apstrādātājs nodrošina, ka Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā veikt doto garantiju un apliecinājuma, anketā norādītā pārbaudi uz vietas, kā arī personas datu apstrādes un aizsardzības auditu, t.sk. pieaicinot neatkarīgu auditoru. Apstrādātājam ir pienākums ievērot Pārziņa dotos datu apstrādes un aizsardzības norādījumus un ieteikumus, sadarboties un sniegt vajadzīgo informāciju un nodrošināt vajadzīgās piekļuves.

4. Apstrādātāja pienākumi un tiesības

4.1. Apstrādātājs personas datus apstrādā tikai saskaņā ar Noteikumu 2.1.punktā noteikto vai pēc Pārziņu dokumentētiem norādījumiem.

4.2. Apstrādātājs apņemas izdot nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus par datu apstrādes organizēšanu un noteikt atbildīgās personas par datu apstrādi (turpmāk arī ‘atbildīgais darbinieks’).

4.3. Atbildīgais darbinieks koordinē, kontrolē, apkopo un veic citus Apstrādātāja personas datu apstrādes jautājumus un ir kā kontaktpersona starp Pārzini un Apstrādātāju šajos jautājumos.

4.4. Apstrādātājs izdod iekšējos normatīvos aktus (procedūras) informācijas drošības jautājumos, kuros ir noteikta darbinieku, kas strādā ar personas datiem, atbildība un pienākumi, vispārēji datu aizsardzības un apstrādes kontroles principi, kā arī incidentu izmeklēšana saskaņā ar tiesību aktiem, šo Līgumu.

4.5. Apstrādātājs nodrošina, ka fiziskās personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, ir rakstveidā apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai viņām ir noteikts attiecīgs likumisks pienākums ievērot konfidencialitāti, rakstveidā apņemas nelikumīgi neizpaust personas datus, arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

4.6. Apstrādātājs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziskās personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt datus, tos neapstrādā citiem nolūkiem, kā noteikts saskaņā ar Līgumu vai Pārziņu norādījumiem, izņemot, ja minētajai personai tas jādara saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem.

4.7. Apstrādātājs nodrošina, ka pie Pārziņa nodotajiem personas datiem var piekļūt tikai tie darbinieki, kas ir iesaistīti Līgumā noteiktās datu apstrādes izpildē. Līdzīgi noteikumi nodrošināmi arī attiecībā uz fiziskas piekļuves datiem organizēšanu, t.i. Apstrādātājs nodrošina, ka trešās personas nevar brīvi piekļūt vai pārvietoties pa telpām, kurās tiek apstrādāti Pārziņu nodotie personas dati.

4.8. Apstrādātāja atbildīgais darbinieks uzrauga un nodrošina fizisko personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku regulāru informēšanu un apmācību par drošības un aizsardzības prasībām personas datu apstrādē. Atbildīgais darbinieks informē darbiniekus un pārliecinās, ka tiek ievēroti šie Noteikumi, elektroniski pieejamos datus aizsargā ar drošām un regulāri atjaunotām parolēm un attiecīgās paroles citiem neizsniedz, ievēro konfidencialitāti un datu aizsardzību arī sociālo tīklu lietošanā.

4.9. Apstrādātājs īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz datu drošību un aizsardzību pret ārēju ielaušanos tā sistēmās, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.

4.10. Apstrādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no incidenta atklāšanas brīža vai brīža, kad incidentā vajadzēja kļūt zināmam Apstrādātājam, informē Pārzini par nelikumīgiem mēģinājumiem piekļūt Apstrādātāja vai Pārziņa informācijas sistēmām vai iegūt datus no tām un par personas datu aizsardzības pārkāpumiem.

4.11. Apstrādātājs piesaista citus apakšuzņēmējus Personas datu apstrādē saskaņojot informējot par to Pārziņus nekavējoties pēc šāda lēmuma pieņemšanas, ja iespējams, pirms apakšuzņēmējs uzsāk darbu ar Personas datiem.

4.12. Apstrādātājs uztur visu Pārziņa vārdā veikto apstrādes darbību kategoriju reģistru, ietverot tajā Regulas 30. panta 2. punktā noteikto informāciju, ja reģistra uzturēšana ir nepieciešama saskaņā ar Regulas prasībām.

4.13. Apstrādātājs, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā apstrādes būtību, palīdz Pārzinim ar atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, kas nodrošina, ka Apstrādātājs var izpildīt savus pienākumus, kas tam kā apstrādātājam ir noteikti Regulā, tostarp sniegt atbalstu Pārzinim, Regulas III nodaļā paredzēto datu subjekta tiesību īstenošanai, Regulas 32. pantā pārzinim noteikto datu apstrādes drošības prasību nodrošināšanai, kā arī Regulas 33. un 34. pantā Pārzinim noteikto uzraudzības iestādes un datu subjekta informēšanas pienākumu izpildei Regulas piemērošanas laikā un arī līdz tam.

4.14. Apstrādātājs pēc noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanas pēc Pārziņa izvēles – dzēš (iznīcina) vai atdod Pārzinim visus personas datus, un dzēš esošās kopijas, ja vien Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos nav paredzēta turpmāka attiecīgo personas datu glabāšana.

4.15. Apstrādātājs Pārzinim dara pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildīti šajos Noteikumos paredzētie pienākumi, un lai ļautu Pārzinim vai citam Pārziņa pilnvarotam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes klātienē Apstrādātāja telpās.

4.16. Apstrādātājs nekavējoties informē Pārzini, ja, viņaprāt, kāds norādījums pārkāpj Regulu vai citus Eiropas Savienības vai nacionālo normatīvo aktu noteikumus.

5. Pārziņa pienākumi un tiesības

5.1. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, Pārzinis Regulas piemērošanas laikā gan apstrādes līdzekļu noteikšanas, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.

5.2. Pārzinis sniedz atbalstu Apstrādātājam šo Noteikumu izpildē, t.sk. datu subjektu tiesību nodrošināšanā un drošības pasākumu nodrošināšanā.

6. Sadarbība un atbildība

6.1. Puses sadarbojas savā starpā un/vai ar atbildīgajām iestādēm, pirms tam, laicīgi par to rakstiski informējot citas Puses, ja tas skar citas Puses rīcībā esošus Personas datus, lai nodrošinātu efektīvu datu incidentu izmeklēšanu un novēršanu, Regulas un šo Noteikumu prasību izpildi.

6.2. Puses vienojas, ka datu subjektu un iestāžu prasījumus Puses primāri nodod risināšanā attiecīgai Pusei, atbilstoši pienākumiem, kas Pusei izriet no Līguma, spēkā esošajiem tiesību aktiem vai Pārziņu likumīgajām norādēm. Puses šādu pieprasījumu gadījumā izmanto visus saprātīgi iespējamos un samērīgos tiesiskos līdzekļus savu interešu aizstāvībai un pieprasījumu risināšanai un lai izvairītos no zaudējumiem sev un citām Pusēm.

Pielikums Nr.1.1.

Anketa par Apstrādātāja tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem datu aizsardzības nodrošināšanai

| 1. | Ieviestie fiziskie aizsardzības līdzekļi personas datu aizsardzības nodrošināšanai: | - Fiziskā apsardze Datu centros, - Piekļuves kontrole (čipi), - Ierobežotu personu saraksts, kam iedota piekļuve, - Videonovērošana, - citi: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ieviestie tehnoloģiskie aizsardzības līdzekļi personas datu aizsardzības nodrošināšanai: | - Ugunsmūris, - Darbību logošana, - Rezerves kopijas, - Dalītas pieejas tiesības, - Citi: |
| 3. | Ieviestie organizatoriskie aizsardzības līdzekļi personas datu aizsardzības nodrošināšanai: | - Dalītas definētas pieejas tiesības, - Darbinieku apmācības, - citi: |
| 4. | Nosacījumi un prasības paroles izveidošanai un nomaiņai: | - Paroles garums: simbolu skaits 9, - Nomaiņas biežums 3 mēneši, - Bloķēšana pēc 10 nesekmīgiem mēģinājumiem, - citi: |
| 5. | Personas datu apstrādes sistēmu integritātes un pieejamības pasākumi: | - Sistēmas pieejamības monitorings, - Rezerves kopēšana un datu atjaunošanas procedūras no rezerves kopijām, - Palīdzības dienests problēmu pieteikšanai, - Piemērota SLA noteikšana, iekļaušana līgumā un izpilde, - citi: |
| 6. | Personas datu aizsardzības pārkāpuma (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem) identificēšana? | - Sistēmas pieejamības monitorings, - Palīdzības dienests problēmu pieteikšanai, - Log failu analīze, - citi: |
| 7. | Kārtība rīcībai personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā: | - Noteiktas atbildības, - Noteiktas pārkāpumu ziņošanas un risināšanas procedūras, - citi:__________ |
| 8. | Pasākumi spējai laicīgi atjaunot personas datu pieejamību un piekļuvi tiem gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums? | - Rezerves kopijas, - Rezerves daļas, - Atbalsta līgumi ar IT sistēmu piegādātājiem / ārējiem uzturētājiem, - Apmācīts personāls, - citi: |
| 9. | Pasākumi regulārai tehnisko un organizatorisko pasākumu personas datu drošības nodrošināšanai efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai: | - Datu centru Darbības nepārtrauktības plāns (DNP), - Ugunsmūra DNP, - Kritisko IT sistēmu DNP, - citi: |
| 10. | Apmācības personas datu aizsardzībā veikšanas biežums un kārtība: | - Regulāri 1x 1-2 gados, - citi: |
| 11. | Pasākumi fizisku personu, kas darbojas Apstrādātāja pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, kontrolei un apstrādes bez Apstrādātāja norādījumiem novēršanai? | - Iekšējās Darba kārtības noteikumi un instrukcijas par datu apstrādi, - Darba līgums, - citi: |

Līguma projekta Pielikums Nr.__

Kiberdrošības prasības

- Vispārīgās prasības

1.1. Līguma izpildē Puses ievēro Līgumā un normatīvajos aktos, tajā skaitā Nacionālajā kiberdrošības likumā un Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumos Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”, noteiktās kiberdrošības prasības.

1.2. Ārpakalpojuma sniedzējs apliecina, ka:

1.2.1. ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

1.2.2. tā valdes loceklis/-ļi, padomes loceklis/-ļi, dalībnieks/-i, kapitāla daļu īpašnieks/-i un patiesais/-ie labuma guvējs/-i (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šo prasību 1.2.1.punktā minētās valsts pilsonis;

1.2.3. ārpakalpojuma sniegšanā netiks iesaistīts šo prasību 1.2.1.punktā minētās valsts pilsonis;

1.2.4. SIA “Rīgas ūdens” piegādājamā Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursa ražotājs nav šo prasību 1.2.1.punktā minētajā valstī reģistrēta juridiska personu vai šīs valsts pilsonis.

2. SIA “Rīgas ūdens” tiesības un pienākumi

2.1. SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitāti un tiesības saņemt pakalpojuma uzraudzībai nepieciešamo informāciju, tai skaitā žurnālfailus.

3. Ārpakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

3.1. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums nekavējoties ziņot SIA "Rīgas ūdens" par konstatēto kiberincidentu, ja tas ietekmē vai var ietekmēt SIA “Rīgas ūdens” darbību vai ārpakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu, kā arī veikt visas kiberincidenta novēršanai nepieciešamās darbības. Par konstatētajiem kiberincidentiem Ārpakalpojuma sniedzējam jāziņo, ievērojot sekojošu kārtību:

1)  ne vēlāk kā stundas laikā sniedzot informāciju bez rakstiskas detalizācijas;

2) ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā sniedzot rakstisku detalizētu ziņojumu.

3.3. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc attiecīga SIA “Rīgas ūdens” pieprasījuma saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā sniegt pakalpojuma uzraudzībai nepieciešamo informāciju, tai skaitā žurnālfailus.

3.4. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc šī Līguma termiņa beigām dzēst ārpakalpojuma sniedzēja rīcībā nonākušos datus SIA “Rīgas ūdens” norādītajā apjomā vai tos atdot SIA "Rīgas ūdens”, dzēšot visas esošās kopijas.

3.5. Ārpakalpojuma sniedzējs informē SIA “Rīgas ūdens” par izmaiņām ārpakalpojuma sniedzēja vai Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja valdes un padomes, dalībnieku un kapitāla daļu īpašnieku (turētāju) sastāvā un patiesā labuma guvēja un netiešās ietekmes guvēja izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgu izmaiņu veikšanas.

3.6. Izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju un fizisko personu sastāvā ārpakalpojuma sniedzējs tiesīgs veikt, tikai iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens”. Par šādu izmaiņu nepieciešamību ārpakalpojuma sniedzējs informē SIA “Rīgas ūdens” un iesniedz SIA “Rīgas ūdens” visu SIA “Rīgas ūdens” pieprasīto un normatīvajos aktos norādīto informāciju.

3.7. Ārpakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka Līguma izpildē piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst visām prasībām, kas noteiktas ārpakalpojuma sniedzējam, un ka ievēro tās.

3.8. Ja Līgums paredz jaunas informācijas sistēmas izstrādi vai esošās informācijas sistēmas izmaiņas, ārpakalpojuma sniedzējs attiecībā uz A un B konfidencialitātes klases informācijas sistēmu:

3.8.1. testa vidē izmanto tikai sintētiskus datus (no sākotnējiem datiem izveidoti mākslīgi dati, kas attēlo sākotnējo datu īpašības un struktūru un, veicot vienu un to pašu analīzi, sniedz līdzvērtīgus rezultātus);

3.8.2. Līguma izpildi neveic attiecīgās informācijas sistēmas produkcijas vidē.

3.9. Visa Līguma izpildes gaitā iegūtā vai apstrādātā informācija par SIA “Rīgas ūdens” vai tā sistēmām ir konfidenciāla, un ārpakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai tā netiktu izpausta, nodota vai izmantota.

4. Pušu atbildība

4.1. Ārpakalpojuma sniedzējs atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas SIA “Rīgas ūdens” vai trešajām personām radušies ārpakalpojuma sniegšanas laikā ārpakalpojuma sniedzējam noteikto kiberdrošības prasību neizpildes rezultātā. Ārpakalpojuma sniedzējs sedz arī SIA “Rīgas ūdens” piemērotos naudas sodus, ja tie saistīti ar kiberdrošības prasību neizpildi, par ko atbildīgs ir ārpakalpojuma sniedzējs.

4.2. SIA “Rīgas ūdens” un ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par apakšuzņēmējiem deleģēto pakalpojumu uzraudzību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Centralizētās platformas ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Centralizētās platformas ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas iemesli.

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Centralizētās platformas ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Centralizētās platformas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas iemesli,

- Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

7.pielikums
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus pakalpojumu līgumus:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Līguma darbības periods (gads un mēnesis) | Līguma kopsumma, EUR bez PVN | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> |  | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> |  | <…> |

Pielikumā: Pasūtītāju atsauksmes.

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

8.pielikums 
Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Es, (vārds uzvārds) apliecinu, ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Centralizētās platformas ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/75, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <atklāta konkursa nolikuma 9.7.1/9.7.2.punktā norādītā speciālista> pienākumus.

Apliecinu, ka esmu veicis šādu pienākumu izpildi:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts, speciālista sniegto pakalpojumu raksturojums | Līguma izpildes sākuma un pabeigšanas mēnesis (norādot gadu un mēnesi) | Līguma kopsumma, EUR bez PVN | Līguma pasūtītāja nosaukums, pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |  | <…> |
| <...> | <…> | <…> |  | <…> |

Pielikumā: Pasūtītāju atsauksmes.

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Reģistrācijas informāciju skatīt šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt šajā adresē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro;

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.

Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Ja Pretendents ir personu apvienība, risku pašnovērtējums jāaizpilda katram biedram atsevišķi.

Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.4.punkta prasībai.

Jānorāda informācija, kas apliecina speciālista profesionālās pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.7.1. un 9.7.2.punktu prasībām.