| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos” (identifikācijas Nr.T.I.2026/5) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2026.gada 9.jūnijs plkst.15:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Evija Barausa, tālr.26253544, e–pasta adrese: tirgusizpete@rigasudens.lv |

SIA “Rīgas ūdens”, turpmāk – Pasūtītājs, aicina piedalīties tirgus izpētē “Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos” (identifikācijas Nr.T.I.2026/5; turpmāk – Tirgus izpēte) un līdz 2026.gada 9.jūnijam plkst.15:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e–pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Ieinteresētais uzņēmējs, turpmāk – Pretendents, var iesniegt piedāvājumu parolē aizsargāta dokumenta veidā, lai tas nebūtu pieejams pirms Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā termiņa. Ja piedāvājums tiek aizsargāts ar paroli, parole jānosūta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Iepirkuma priekšmets ir ēku jumtu un ar tiem funkcionāli saistīto būvkonstrukciju neatliekamo un avārijas novēršanas darbu veikšana Pasūtītāja īpašumā vai valdījumā esošajos objektos (turpmāk – Darbi), t.sk. saistīto apsekošanas, dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas darbu veikšana.

Darbi tiek veikti saskaņā ar uzaicinājuma nosacījumiem, līguma projektu (2.pielikums), tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (3.pielikums), finanšu piedāvājumu (4.pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma darbības termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējās līguma summas EUR 36 000,00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sasniegšanai – atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir tiesīgs veikt attiecīgos būvdarbus.

  - Pretendents iepriekšējos 5 (piecos) gados (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 2 (divu) līgumu/pasūtījumu ietvaros ir veicis ēku jumtu remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbus un/vai ēku fasāžu vai citu  konstrukciju bīstamības novēršanas darbus augstumā.

  - Pretendents Darbu izpildei nodrošina:

    - vismaz vienu būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

    - ka visi darbinieki ir apmācīti darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos atbilstoši normatīvajiem aktiem;

    - spēkā esoša pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei vai arī apdrošināšanas kompānijas pretendentam izsniegta garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Līguma noslēgšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts civiltiesiskās apdrošināšanas līgums. Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, Pretendentam būs jāuztur pretendenta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise spēkā visā līguma darbības laikā.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta parakstīts pieteikums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni;

  - Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto veidni;

  - Piedāvātā/o speciālista/u aizpildīts un parakstīts pieejamības apliecinājums (6.pielikums).

  - Spēkā esoša vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas vēstule;

  - Pretendenta aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai veidnei. Cenās jāiekļauj visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot materiālu izmaksas; cenas jānorāda EUR bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata;

  - Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

  - Pilnvara, ja pieteikumu dalībai Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

- PIELIKUMĀ:

1.pielikums – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām;

3.pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 4 (četrām) lapām un tās pielikumi uz 4 (četrām) lapām;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne (pievienota MS Excel formātā atsevišķā datnē);

5.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta veidne uz 1 (vienas) lapas;

6.pielikums – Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

1.pielikums

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz informāciju un piedāvājumu tirgus izpētē “Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos” (identifikācijas Nr.T.I.2026/5; turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina gatavību veikt SIA “Rīgas ūdens” objektos esošo ēku jumtu neatliekamos un avārijas novēršanas darbus (turpmāk – Darbi) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Piedāvājam uzaicinājumā norādīto Darbu izpildi veikt par finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu veikšanai;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Darbu specifiku un apjomu;

  - gadījumā, ja Pretendenta piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt ēku jumtu neatliekamos un avārijas novēršanas darbus jebkurā no Pasūtītāja objektiem nekavējoties pēc līguma parakstīšanas saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu, tehnisko specifikāciju un līguma projekta noteikumiem;

  - Darbu izpildei spējam nodrošināt līdz vienai brigādei – viena brigāde būs pieejama nekavējoties (lai spētu uzsākt Darbus 8 (astoņu) stundu laikā) visā Līguma darbības laikā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, viena papildu brigāde tiks nodrošināta, saņemot  atbilstošu pieprasījumu no Pasūtītāja 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš;

  - Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi un spējas Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/def

ault/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e–pasta adrese>.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz <lapu skaits> lapām;

- Finanšu piedāvājums (pievienots MS Excel formātā atsevišķā datnē);

- Pretendenta pieredzes apraksts uz <lapu skaits> lap__;

- Speciālistu pieejamības apliecinājumi uz <lapu skaits> lap__;

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise / garantijas vēstule uz <lapu skaits> lap__;

- Pilnvara (ja pieteikumu Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona) uz <lapu skaits> lap__.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e–pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums

Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e–doc faila nosaukumā

par ēku jumtu neatliekamo un avārijas novēršanas darbu veikšanu

(tirgus izpēte Nr.T.I.2026/5)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ____________ personā, kur__ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________, reģ. Nr.____________, tās ______________ personā, kur__ darbojas uz ____________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Līdzēji, atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

- Līgumā lietotie termini

  - Darbi – ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi, tai skaitā būvju jumtu segumu, jumtu būvkonstrukciju, lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kā arī citi tehniskajā specifikācijā paredzētie darbi Pasūtītāja īpašumā vai valdījumā esošajos objektos Rīgas administratīvajā teritorijā, Ropažu, Ķekavas un Ādažu novados (turpmāk – Objekts), kas tiek veikti saskaņā ar šī Līguma Pielikumā Nr.1 pievienoto tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu tirgus izpētē Nr.T.I.2026/5 (turpmāk – Piedāvājums).

  - Akts – Pušu parakstīts izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - sniegto izpildīto Darbu nosaukums, skaits, faktiskās izpildes datums;

    - izpildīto Darbu vērtība;

    - norāde par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt Darbus, novēršot jumtu un ar tiem saistīto būvkonstrukciju bojājumus, veicot nepieciešamos remontdarbus, konstrukciju nostiprināšanu un materiālu nomaiņu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un apstiprinātajiem Darba pieteikumiem.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Darbu sniegšanas kārtība

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus Līgumā, tehniskajā specifikācijā un Darba pieteikumos noteiktajā kārtībā, Darbu veikšanas kārtību, laiku un izmaksas, ja piemērojams, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi, kvalitāti vai termiņus, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.

  - Uzņēmējs apņemas:

    - veikt Darbus profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, nenodarot kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu mantai, videi, dzīvībai vai veselībai;

    - par saviem līdzekļiem saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus valsts un pašvaldību institūcijās, lai nodrošinātu Darbu veikšanu un nodošanu Pasūtītājam;

    - nodrošināt Piedāvājumā norādītā darbu vadītāja iesaisti Līguma izpildē. Darbu vadītāja maiņa iespējama tikai pēc iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju;

    - ievērot visus darba drošības pasākumus Objektā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem Objektā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;

    - nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā visā Darbu izpildes laikā;

    - nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu drošības pasākumu veikšanu, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus Darbu veikšanas vietas;

    - novērst iespējamos bojājumus pēc darbu nobeigšanas, t.sk. teritorijas labiekārtojuma bojājumus;

    - sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Darbu veikšanas gaitu un izpildīt Pasūtītāja un Pasūtītāja kontaktpersonu Līgumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus norādījumus Darbu veikšanas procesā;

    - veikt Objekta sakārtošanas un būvgružu izvešanas darbus pēc Dabu pabeigšanas.

  - Avārijas situācijas vai neatliekamu Darbu nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam pēc Darba pieteikuma saņemšanas jāierodas Objektā tehniskajā specifikācijā noteiktajā reaģēšanas laikā, veic Objekta apsekošanu un, ja tas ir nepieciešams, sagatavo defektācijas aktu, norādot tajā konstatētos bojājumus, Darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, veicamos Darbus, to izmaksas un paredzamo Darbu izpildes termiņu.

  - Darbus Uzņēmējs uzsāk pēc Pasūtītāja saskaņojuma par defektācijas aktā vai finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām, izņemot tehniskajā specifikācijā noteiktos gadījumus, kad avārijas situācijas neatliekamai novēršanai Darbi veicami nekavējoties bez iepriekšēja finanšu piedāvājuma apstiprinājuma, faktiskās izmaksas fiksējot pēc avārijas situācijas lokalizēšanas vai novēršanas.

  - Puses vienojas, ka Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma iegādi nodrošina Uzņēmējs, un to izmaksas tiek norādītas un atbilstoši apstiprinātajā defektācijas aktā, izņemot gadījumus, kad konkrētu materiālu iegādi ir uzņēmies Pasūtītājs un tas ir skaidri norādīts Darba pieteikumā vai defektācijas aktā. Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt Darbus ar pamatojumu par materiālu nodrošināšanu.

  - Izsaukumus remonta darbu veikšanai Pasūtītājs piesaka Uzņēmējam, zvanot uz tālruni: _____________ (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00) vai uz tālruni: _____________ (darba dienās no plkst. 17:00 līdz 08:00, kā arī brīvdienās un svētku dienās), vai nosūtot pieteikumu uz e–pastu: _____________.

  - Pēc attiecīgo Darbu pabeigšanas Objektā Uzņēmējs sastāda Aktu un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, defektācijas aktam, kā arī novērtē Darbu kvalitāti un paraksta Aktu vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt. Pēc trūkumu  novēršanas Aktu Uzņēmējs  iesniedz atkārtoti.

  - Darbi netiek pieņemti, ja tie nav veikti atbilstoši Līgumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē remonta Darbu veikšanas kārtību.

  - Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc attiecīgu Aktu abpusējas parakstīšanas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 36 000,00 (trīsdesmit sešus tūkstošus euro un 00 centus) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Līguma summu veido Uzņēmēja faktiski izpildīto Darbu vērtība katra atsevišķa izsaukuma ietvaros, kas tiek noteikta saskaņā ar Pielikumā Nr.2 norādītajām izmaksām un materiālu izmaksām, un ko apliecina abpusēji parakstīts Akts.

  - Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā veiktajiem Darbiem 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu.

  - Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem Darbiem ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto bankas kontu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj veikto Darbu apslēptos trūkumus un jau ir veicis attiecīgā rēķina apmaksu, tam ir tiesība apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim un attiecīga akta sastādīšanai. Šajā gadījumā Uzņēmējam saglabājas pienākums veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Līgumā noteiktā Uzņēmēja atlīdzība par veiktajiem Darbiem ietver sevī visus Uzņēmēja, transporta, aprīkojuma, darba spēka, tehnikas, materiālu izdevumus, Pasūtītāja konsultēšanas izdevumus, nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī visus citus iespējamos izdevumus. Puses atzīst to par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.2.punktā minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķinu iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā (bez PVN) par katra rēķina iesniegšanas kavējumu. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas.

  - Līgumā noteiktos rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotu rēķinu Uzņēmējam jāsūta uz e–pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e–pasta adresi.

  - Uzņēmējam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam Pielikumā Nr.2 norādīto darbaspēka cenu indeksācijas pieprasījumu 3. (trešajam) Līguma darbības gadam ar pamatojumu un ar to saistīto dokumentāciju cenu indeksācijai saskaņā ar sekojošu indeksācijas algoritmu:

Pc=Pd+(Pd*Pi),

kur
Pc – indeksācijas rezultātā iegūstamās katras atsevišķās darbaspēka pozīcijas cena, EUR bez PVN noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata;

Pd – Līguma Pielikumā Nr.2 norādītās katras atsevišķās darbaspēka pozīcijas cena, EUR bez PVN;
Pi – indeksācijas koeficients procentos (%) nākamajam periodam – Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē publicētā DSV010 “Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pret iepriekšējo gadu (%)”.

Aprēķinam tiek piemērota publicētā informācija par mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņām privātajā sektorā (procentos).

  - Cenu indeksācija tiek veikta, slēdzot rakstveida vienošanos pie Līguma saskaņā ar Līguma 9.4.punktu. Šāda vienošanās tiek noslēgta ne vēlāk kā Līguma darbības iepriekšējā gada pēdējā mēnesī (attiecīgi 24. (divdesmit ceturtajā) mēnesī). Līguma 4.8. punktā noteiktā indeksācija tiek piemērota par periodu no atbilstošas vienošanās noslēgšanas dienas, bet ne ātrāk kā Līguma darbības 25. (divdesmit piektajā) mēnesī.

  - Cenu indeksācijas rezultātā cenas paaugstinājums nedrīkst pārsniegt 10,0% (desmit procentus) no Līguma Pielikumā Nr.2 katrai izmaksu pozīcijai noteiktās cenas;

  - Pienākums pierādīt cenas indeksācijas pamatojumu gulstas uz Uzņēmēju.

  - Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist Uzņēmēja ierosinātajai cenu indeksācijai. Gadījumā, ja Puses nevienojas par Līguma nosacījumiem Līguma darbības trešajā gadā, Līgums var tikt izbeigts tajā norādītajā kārtībā.

- Garantija, strīdu risināšana un atbildība

  - Puses vienojas, ka izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no attiecīga Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantija šī Līguma izpratnē ir Uzņēmēja saistības par saviem līdzekļiem novērst Darbos atklātos trūkumus.

  - Iestājoties garantijas gadījumam, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju, sastādot un uz Līguma 9.8.punktā norādīto Uzņēmēja kontaktpersonas e–pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu.

  - Uzņēmējs veic garantijas saistību izpildi 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, ja Puses nav vienojušas par citu termiņu.

  - Veicot Garantijas remontu, Uzņēmējs apņemas izmantot ražotāja oriģinālus materiālus.

  - Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē noteikto Darbu veikšanas vai Garantijas saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (vienas simtās daļas) % apmērā no attiecīgo Darbu summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summas, ko tas maksā Uzņēmējam par veiktajiem Darbiem.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Remonta darbiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājās spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līgumā noteiktos Darbus Uzņēmējs veic 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas sasniegšanas brīdim, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs vairākkārt (vairāk kā 2 (divas) reizes) nokavē ierašanās uz izsaukumu laiku vai saskaņoto Darbu veikšanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei;

    - Puse rakstiski brīdina otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un starp Pusēm ir veikti galīgie norēķini.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

- Nepārvaramā vara

  - Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i.: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

- Apdrošināšana

  - Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Līguma izpildes un Darbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo iekārtu, instrumentu un citu Darbu veikšanas vietas aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu.

  - Jebkādi grozījumi noslēgtajā apdrošināšana polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Ja Uzņēmējs neuztur iepriekš norādīto apdrošināšanu, Pasūtītājam ir tiesības pašam veikt apdrošināšanu un ieturēt šīs izmaksas no jebkura Pasūtītāja maksājuma Uzņēmējam.

  - Pasūtītājs nav atbildīgs par pretrunām, trūkumiem un nepilnībām apdrošināšanas polisēs.

- Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā un abas Puses tos būs parakstījušas.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Pasūtītājs pilnvaro Pielikumā Nr.2 norādītās personas (katru par savu struktūrvienību) pieteikt izsaukumus elektroapgādes avārijas gadījumā.

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga sastādīt pieprasījumus, saskaņot defektācijas aktus un pieņemt Darbus, parakstot Aktus, ir __________________________, tālr.: ________________, e–pasta adrese: ______________________.

  - Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir _______________, tālr.: _________________, e–pasta adrese: _____________________.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegada

taju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz __ (_____) lap__ un Pielikumu Nr.2 uz __ (_______) lap__, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un tiek parakstīts elektroniski.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr. 40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1 Rīgā, LV–1050 Banka: AS “Citadele banka” IBAN: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: ________________________ Reģ. Nr._________________ ________________________ Banka: __________________ IBAN: __________________ Kods: ___________________ |
| --- | --- |
| ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

- Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–1050.

- Uzņēmējs: Tirgus izpētes rezultātā izvēlētais pretendents, ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu par šajā tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi, un kurš uzņemas pilnu atbildību par darbu kvalitāti, izpildes termiņiem, normatīvo aktu prasību ievērošanu, darba aizsardzības un drošības prasību nodrošināšanu.

- Objekts: Pasūtītāja īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi Rīgas administratīvā teritorijā, Ropažu, Ķekavas un Ādažu novados.

- Pakalpojuma mērķi: Nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu bīstamību, operatīvi lokalizēt un novērst būves jumtu bojājumus, kas saistīti ar konstatētu avārijas situāciju.

- Avārijas situācija šī līguma ietvaros ir iekšēju vai ārēju apstākļu kopums, kurš rada apdraudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai, apdraudējumu nekustamajam īpašumam – būtisku, pēkšņu stāvokļa pasliktināšanos, daļēju vai pilnīgu nekustamā īpašuma vai tā daļas bojāeju, būtisku apdraudējumu trešo personu īpašumam, mantai vai iekārtām, pilnīgu telpu/nekustamā īpašuma lietošanas iespēju zudumu.

- Darbu apraksts:

  - Veikt lokālus jumta seguma remontdarbus, tai skaitā avārijas stāvoklī esošo skursteņu remontdarbus;

  - Veikt lietus ūdens novadīšanas tekņu un notekcauruļu remontdarbus;

  - Veikt citus specifiskus avārijas novēršanas darbus augstumā, tai skaitā antenu, karogu mastu un gaismas ķermeņu demontāžu, bīstamu vai bojātu fasādes elementu noņemšanu, reklāmas izkārtņu un stendu demontāžu vai nostiprināšanu u.c. līdzīga rakstura darbus;

  - Veikt jumta seguma apsekošanu, izmantojot sertificēta industriālā alpīnista  pakalpojumu. Veikt defektācijas akta sastādīšanu;

  - Veikt darbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas (tai skaitā būvniecības ieceres) izstrādāšanu, sagatavošanu un saskaņošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešamo atļauju saņemšanu darbu veikšanai;

  - Veikt lokālu būves konstruktīvo elementu un pagaidu konstrukciju risinājumu izstrādi, piesaistot sertificēta attiecīgās jomas projektētāja pakalpojumus;

  - Pasūtītāja uzdevumā veikt citus šajā tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā un finanšu piedāvājumā nereglamentētos ēku jumtu un jumtu būvkonstrukciju bīstamības novēršanas darbus, konstrukciju nostiprināšanas darbus, lai operatīvi novērstu apdraudējumu cilvēku drošībai un veselībai.

- Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana:

  - Uzņēmējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības normas un noteikumi;

  - Uzņēmējam ir jānodrošina, ka līguma izpildē, tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

  - Pirms būvdarbu (remontdarbu) uzsākšanas Objektā, obligāti ir jāveic nodarbināto apmācība un instruktāža darba aizsardzības jautājumos, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām un ugunsdrošības instruktāža, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Instruktāžas esamību apliecina nodarbinātā paraksts instruktāžu žurnālos.

  - Objektā jānodrošina darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Remontdarbu laikā Uzņēmējam Objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība;

  - Uzņēmējam jāveic remontdarbu zonas norobežošana, apzīmēšana ar drošības zīmēm un uzrakstiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumu Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” prasībām;

  - Uzņēmējam jebkuru darbu veikšanai, ja tas ir nepieciešams, to reglamentē Latvijas Republikas un pašvaldības spēkā esošie normatīvie akti, ir jāveic nepieciešamo atļauju saņemšana un saskaņošana. Uzņēmējs, visas ar atļauju un saskaņojumu saņemšanas saistītās izmaksas nosaka saskaņā ar finanšu piedāvājumā noteikto saskaņošanas darbu izmaksu likmi;

  - Uzņēmējam darbu veikšanai, ja tas ir nepieciešams, reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti un ir saņemts Pasūtītāja pilnvarojums, ir jāveic būvniecības ieceres izstrāde, saskaņošana un ieceres virzība Būvniecības Valsts kontroles biroja Būvniecības Informācijas sistēmā līdz pilnīgai Objekta nodošanai ekspluatācijā. Uzņēmējs visas ar būvniecības ieceres izstrādi un realizāciju saistītās izmaksas nosaka saskaņā ar finanšu piedāvājumā noteikto saskaņošanas darbu izmaksu likmi;

  - Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no Objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;

  - Būvdarbu rezultātā Objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, Uzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem;

  - Gadījumos, kad defekti vai trūkumi var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējam tie jānovērš nekavējoties un maksimāli īsā laika periodā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (pieprasījums var tikt saņemts e–pastā vai telefoniski);

  - Katram Uzņēmēja darbiniekam Objektā līdzi jābūt darbinieka apliecībai, kājās jābūt darba apaviem, galvā ķiverei, atstarojošai aizsargvestei un darba aizsardzības aprīkojumam, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

  - Iekārtām, kuras darbu izpildes procesā paredzētas cilvēku pacelšanai, ir jāatbilst  un tās jālieto saskaņā ar 2010. gada 16. februāra Ministru Kabineta noteikumos Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām;

  - Veicot darba uzdevumu augstumā, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai, darba veikšana jāorganizē saskaņā ar 2014. gada 18. marta Ministru Kabineta noteikumos Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” noteiktajām prasībām.

- Veicamo darbu apjoms un termiņš

  - Veicamo darbu provizorisko apjomu nosaka Pasūtītājs, iesniedz Uzņēmējam sagatavotu Darba pieteikumu (tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pielikums Nr.1) ar veicamo būvdarbu aprakstu un apjomu;

  - Informāciju par Objektiem, kuros ir nepieciešams veikt darbus, kā arī par iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašajām prasībām Uzņēmēju informēs Pasūtītāja pilnvarotā persona. Šī informācija tiks norādīta arī Darba pieteikumā;

  - Darbu pieteikumu Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam uz Līgumā noradīto e–pasta adresi un papildus arī telefoniski informē Uzņēmēja atbildīgo personu par pieteikuma nosūtīšanu un nosaka nepieciešamo reaģēšanas laiku;

  - Uzņēmējs veicamo darbu precīzu apjomu nosaka, veicot apsekošanu un uzmērīšanu Objektā. Uzņēmējs pēc uzmērīšanas veikšanas, pamatojoties uz Darba pieteikumu, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu Tāmi avārijas / neatliekamo darbu veikšanai, kurā norāda darbaspēka un tehnikas nomas izmaksas saskaņā ar tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pielikumu Nr.2, kā arī Tāmē tiek iekļautas visas materiālu un mehānismu, tai skaitā visu Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu izmaksas. Tāmē noteiktās cenas nedrīkst pārsniegt Uzņēmēja piedāvājumā Tirgus izpētes Nr.T.I.2026/5 ietvaros norādītās cenas, izņemot, ja ir veikta cenu indeksācija atbilstoši līguma nosacījumiem.

  - Avārijas situācijas neatliekamas novēršanas gadījumā, Uzņēmējs veic darbu nekavējoties pēc Darba pieteikuma saņemšanas un bez finanšu piedāvājuma apstiprināšanas, faktiskās izmaksas fiksējot pēc avārijas situācijas lokalizēšanas vai novēršanas.

  - Uzņēmējs pamatojoties uz pieteikumā norādīto informāciju un apstiprināto piedāvājumu, veic neatliekamos/avārijas novēršanas darbus. Darbi būs jāveic arī ārpus standarta darba laika un brīvdienās;

  - Reaģēšanas laiks no pieteikuma saņemšanas brīža:

    - avārijas novēršanas darbiem – 8 stundas;

    - neatliekamiem darbiem – 24 stundas.

  - Darbu izpildes laiks katrā noteiktā gadījumā ir sekojošs:

    - avārijas darbiem – ne vairāk kā 5 (piecas) darba dienas;

    - neatliekamiem darbiem – ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.

    - Gadījumā, ja darbu izpilde nevar tikt veikta noteiktā termiņā nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam, iesniedzot darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, jāiesniedz arī pamatojums kavējumam, piemēram, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izziņa par periodu, kurā nebija iespējams veikt darbus. Šādā gadījumā šīs dienas netiks vērtētas kā darba kavējums. Par nepamatotu darbu izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu;

    - Ja avārijas un neatliekamo darbu veikšanai ir vajadzīgs ilgāks termiņš nekā noteikts tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 8.8.1. un 8.8.2. punktos, Uzņēmējs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā  informē Pasūtītāju par nepieciešamo faktisko laiku darbu veikšanai. Puses par to rakstveidā vienojas Darba pieteikumā;

    - Ja nepieciešams veikt remontdarbus, kas nav atrunāti tehniskajā specifikācijā – darba uzdevuma veidnē, Uzņēmējs iesniedz piedāvājumu atbilstoši 2017. gada 3. maija MK noteikumiem Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501–17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, materiāli, palīgmateriāli, mehānismi, transports visā Latvijas teritorijā, kā arī visas nodevas un nodokļi).

- Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam

  - Visiem Uzņēmēja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas standartiem un/vai Eiropas Savienības standartiem;

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai;

  - Uzņēmējam ir jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana (tai skaitā iekārtu demontāža/montāža, saistošo konstrukciju demontāža/montāža, mēbeļu pārbīdīšana/pārnešana uz blakus telpām);

  - Uzņēmējs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

  - Izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

- Darbu uzraudzības un pieņemšanas noteikumi

  - Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis vai būvuzraugs. Darbu kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citiem kvalitātes kontroli reglamentējošiem dokumentiem;

  - Gadījumos, kad veicot būvdarbus tiek veikti darbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildus darbiem, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, nepieciešams sagatavot segto darbu aktu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kuru pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis vai būvuzraugs;

  - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc neatliekamo vai avārijas novēršanas darbu pabeigšanas sagatavo darbu izpildes aktu (tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pielikums Nr.3) un darbu pieņemšanas–nodošanas aktu (tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pielikums Nr.4). Uzņēmēja atbildīgā persona paraksta tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Pasūtītāja noradīto e–pasta adresi pārbaudes veikšanai. Darbu izpildes aktā Uzņēmējs norāda faktiski veikto darbu apjomu un iekļauj izmaksas, atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam un saskaņotajam defektācijas aktam vai faktiskajām materiālu izmaksām, ja defektācijas akts netika sastādīts;

  - Uzņēmējs kopā ar darbu pieņemšanas–nodošanas aktu Pasūtītājam iesniedz veikto darbu izpilddokumentāciju, t.sk materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, izpildshēmas un segto darbu aktus;

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic darbu izpildes akta un darbu pieņemšanas–nodošanas akta atbilstības pārbaudi pret faktiski paveiktiem darbiem un Uzņēmēja finanšu piedāvājuma noradītiem izcenojumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības Uzņēmēja iesniegtajā darbu izpildes aktā un/vai darbu pieņemšanas–nodošanas aktā, Pasūtītājs tos nesaskaņo un nosūta konstatētās neatbilstības uz Uzņēmēja e–pasta adresi. Uzņēmējam konstatētās neatbilstības ir jānovērš 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc neatbilstību novēršanas, Uzņēmējs atkārtoti nosūta Pasūtītājam koriģētus dokumentus saskaņošanai. Pasūtītājs atbildīgā persona saskaņo darbu izpildes aktu un darbu pieņemšanas–nodošanas aktu tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Uzņēmējam uz Uzņēmēja e–pasta adresi.

- Finanšu piedāvājuma un Tāmes sagatavošanas prasības

  - Tirgus izpētes finanšu piedāvājums. Uzņēmējam jāiesniedz finanšu piedāvājums tirgus izpētes ietvaros atbilstoši uzaicinājuma Pielikumā Nr.4 pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei. Līguma darbības laikā tirgus izpētes finanšu piedāvājumā norādītās cenas var tikt indeksētas atbilstoši līguma nosacījumiem;

  - Darba finanšu piedāvājums (Tāme). Sagatavojot finanšu piedāvājumu (Tāmi) katram Darba pieteikumam, Uzņēmējam izcenojumos jāievērtē visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā materiālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, kā arī visi Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi.;

Pielikumi:

- Pielikums Nr.1 – Darba pieteikuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

- Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma (Tāmes) veidne uz 2 (divām) lapām;

- Pielikums Nr.3 – Darbu izpildes akta veidne uz 1 (vienas) lapas;

- Pielikums Nr.4 – Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidne.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e–pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.1

DARBA PIETEIKUMS

saskaņā ar 2026. gada __. _____________ līgumu Nr. _______________

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

Datums: ________________	pieteikšanas laiks: _____________

Adrese:  __                                                                      _____________

Reaģēšana (Vajadzīgo atzīmēt):

- Avārijas darbs (reaģēšanas laiks 8 stundas no pieteikšanas)

- Neatliekamais darbs (reaģēšanas laiks 24 stundas no pieteikšanas)

Īss darba apraksts:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Aptuvenais apjoms |
| --- | --- | --- |

Pielikumā:			Fotofiksācija uz ___ lp_.

Darbu pieteicējs:		___________________ /amats, vārds uzvārds*/

Darbu pieteicēja tālrunis:	___________________

Darbu pieteicēja e–pasts: 	___________________

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (TĀME) Nr. ____

saskaņā ar 2026. gada __. _____________ līgumu Nr. _______________

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

Uzņēmējs sagatavo Darba finanšu piedāvājumu (Tāmi), ietverot visas ar konkrētā Darba izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā darbaspēka, materiālu un mehānismu izmaksas, atbilstoši tehniskās specifikācijas 11.punktam.

I. Darbaspēka izmaksas – Avārijas darbs (reaģēšanas laiks 8 stundas no pieteikšanas)

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (I): |  |

II. Darbaspēka izmaksas – Neatliekamaie darbi (reaģēšanas laiks 24 stundas no pieteikšanas)

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (II): |  |

III. Apsekošana

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (III): |  |

IV. Materiālu izmaksas

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (IV): |  |

V. Mehānismu / tehnikas izmaksas (ja attiecināms)

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (V): |  |

VI. Materiālu izmaksas

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Mērv. | Apjoms | Vienības cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ (V): |  |

KOPĒJAS IZMAKSAS (I+II+III+IV+V+VI): EUR                                   bez PVN

Piedāvājumu izstrādāja:

Uzņēmēja atbildīgā persona: _____________________________/amats, vārds uzvārds*/

Datums ______________

Piedāvājumu saskaņoja  Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens”:

Pasūtītāja darbu pieteicējs: ______________________________/amats, vārds uzvārds*/

Datums ______________

Līguma atbildīgā persona: _______________________________/amats, vārds uzvārds*/

Datums ______________

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.3

Darbu izpildes akts Nr.____

Saskaņā ar apstiprināto Tāmi.

Darbus nodeva:

Uzņēmēja atbildīgā persona _______________(paraksts*)/amats, vārds uzvārds/

Datums ______________

Darbus pieņēma  Pasūtītājs SIA “Rīgas ūdens”:

Pasūtītāja darbu pieteicējs _________________(paraksts*)/amats, vārds uzvārds/

Datums ______________

Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma

Pielikums Nr.4

DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. ___

pie 2026. gada __. _____________ līguma Nr. _______________

### “Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

### (identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

Adrese:                                          (kadastra Nr.                                        )

Rīgā, 									                20___.gada __.________

SIA “Rīgas ūdens”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ par ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi (Adrese: __________________, kadastra Nr. ______________________), (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

- Puses apliecina, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis                      (avārijas vai neatliekamos) darbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Līguma nosacījumiem un finanšu piedāvājumu.

- Saskaņā ar Darbu izpildes aktu Nr.___ darbu faktiskās izmaksas ir EUR _____________ (__________), neieskaitot PVN. Papildus šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Parakstot šo aktu, Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis lietoto materiālu un izstrādājumu izpilddokumentāciju (segto darbu aktus, ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācijas un tml.).

- Faktiskais darbu izpildes datums ir 202__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.

- No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).

- Akts noformēts uz 1 (vienas) lapas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Aktam pievienots atsevišķi parakstīts Darbu izpildes akts (Tehniskās specifikācijas 3. pielikums)  un šā akta 3. punktā noteiktais izpilddokumentācijas saraksts ar pielikumiem.

- Izpildītajiem Būvdarbiem un materiāliem tiek noteikta garantija ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| _______________/amats, vārds, uzvārds/ | _______________/amats, vārds, uzvārds/ |
| (atbildīgās personas e–paraksts*) | (atbildīgās personas e–paraksts*) |

4.pielikums

Finanšu piedāvājuma dalībai tirgus izpētē veidne

Finanšu piedāvājuma tirgus izpētē veidne

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

Finanšu piedāvājuma forma MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē.

5.pielikums

Informācijas par pretendenta pieredzi veidne

- Informācija par Pretendenta pieredzi tirgus izpētē

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

- Apliecinu, ka pretendents <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādu/–us līgumu/–us:

| Nr. p.k. | Izpildīto darbu īss raksturojums, norādot veiktos darbus | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Darbu uzsākšanas un izpildes gads, un mēnesis | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e–pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <..> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <..> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

speciālista PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

“Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos”

(identifikācijas Nr.T.I.2026/5)

Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Ēku jumtu neatliekamie un avārijas novēršanas darbi SIA “Rīgas ūdens” objektos” (identifikācijas Nr.T.I.2026/5; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par ēku jumtu neatliekamo un avārijas novēršanas darbu veikšanu apņemos veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību tirgus izpētes uzaicinājuma 2.2.punkta prasībai.